Přednáška č. 2 – Iterativní vývoj softwaru
## SCRUM

## Kontext iterace v procesu vývoje

## Evoluční a adaptivní vývoj softwaru
- evoluční
  - znalosti o požadavcích, návrhu, odhadech a plánu se vyvíjejí a zpřesňují v průběhu projektu
  - míra změny většinou klesá s postupem projektu s iteracemi
- adaptivní
  - zdůraznění procesu učení
  - zpětná vazba od uživatelů
  - empirický proces
## Charakter iterací dle fáze projektu
- základní schéma je pevné, mění se činnosti a artefakty
- zahájení (inception)
  - analytické činnosti, tvorba vize a validace zákazníkem (1-2 iterace)
- projektování (ellaboration)
  - analytické a designérské činnosti, ověřování prototypy, implementace (2+ iterací)
- konstrukce (construction)
  - designérské a programátorské činnosti, změnové řízení, testování a ověřování (N iterací)
- nasazení (transition)
  - integrační a konzultační činnosti, ověřování provozem, vytvoření uživatelské podpory (1-2 iterace)
## Význam meziproduktů
- deskriptivní metodiky
  - artefakty jsou cílem (výsledkem) fáze (iterace) projektu
  - důsledek: review podpis změnové řízení
- agilní přístup
  - artefakty jsou prostředkem (cíl = smysluplný stav, přírůstek produktu)
  - důsledky
    - forma, obsah artefaktů (dress code) pomocí šablon (RUP)
    - artefakty živé během celého projektu
    - výběr podle fáze a iterace
Přednáška č. 3 – Fáze Inception (zahájení)
## Přehled a cíle
- nápad  nabídka  poptávka  formování vize (kontraktu)  zahájení projektu
- cíl fáze
  - vize produktu – co se má vytvořit
  - business case – vyplatí se projekt a proč
  - technický koncept – ověření proveditelnosti projektu
## Klíčové disciplíny a aktivity
- rozsah a hranice projektu
- návrh ceny a harmonogramu práce
- klíčové funkcionality (případy užití – use cases) a omezující podmínky
- koncept technické architektury
- ověření proveditelnosti
- určení rizik projektu
- příprava prostředí projektu
- akceptační kritéria

Charakteristiky fáze
- důležitá je hlavně pro nově začínající projekty
- pro pokračující má význam znovu-ověření předpokladů a odhadů projektu
- počáteční chaos  důsledky pro plánování iterací
- význam business modelování a komunikace
## Požadavky
- sběr požadavků a analýza (co se vlastně chce)
  - pochopení problému
  - model reálného/projektovaného světa
  - podklady – realizace a plán
- návrh, jak to realizovat
- úrovně detailu
  - zahájení projektu – klíčové, obrysy
  - projektování – podstatné, úplnost
  - konstrukce – podrobnosti
## Lidé v analýze
- zákazník
  - externí, interní, doménový expert
- zainteresovaný hráč (stakeholder)
  - ředitel, investor, daňový poplatník, standardizační orgán
  - vliv na úspěch projektu
- analytik
  - zprostředkovatel mezi zákazníkem a programátory
  - co umí
    - komunikační schopnosti, naslouchání a pozorování
    - vedení schůzek, organizační
    - schopnost abstrakce, nadhled, tvořivost
    - detailní znalost problémové oblasti
    - psaný projev a schopnost modelování
## Požadavky na software
- schopnost nebo vlastnost, kterou má program mít, aby jej uživatel mohl používat k vyřešení problému nebo dosažení cíle, který vedl k zadání tvorby programu, nebo aby splnil podmínky stanovené smlouvou, standardem, nebo jinou specifikací
- požadavky omezeny vnějšími podmínkami
- požadavkem není to, co uživatel nepotřebuje
## Definice systému
- základní a stručný popis účelu projektovaného systému
- vyjádření cílu projektu
  - soulad mezi zákazníkem a dodavatelem
  - zabránit divergování a změnám během vývoje
  - prevence nárůstu požadavků (feature creep)
- stupnice pro zhodnocení úspěšnosti projektu

## Stručný popis problému
- 25 slov na 1 odstavec
  - k čemu má systém sloužit
  - jaké informace bude udržovat
  - kdo ho bude používat
  - co přinese a čemu pomůže
- Tisková zpráva
  - jak si představujeme výsledné řešení
- Šablona RUP
  - problém (co)
  - postihuje (koho)
  - vede to k (důsledky)
  - řešení je (cílový stav)7
## Kontextový model
- Zobrazení stavu systému s ostatními (okolními) entitami
  - systém jako černá skříňka
  - aktéři / stakeholdeři
  - ostatní systémy
- Rozsah systému
- Rozhraní na okolí
  - HCI, API, data

## Vize produktu a rozsah projektu
- popis cíle, který má vzniknout (výsledný produkt – popis)
  - klíčové, esenciální, vysokoúrovňové požadavky
  - problém za problémem
- související artefakty
  - business case
    - proč to vlastně chci
    - zdůvodnění výhodnosti – návratnosti projektu
  - požadavky
    - co to má vlastně dělat
## Požadavky pomocí UML
- Popis požadavků na vnější funkčnost systému
  - jací uživatelé k němu přistupují
  - co pro ně systém dělá
  - jak systém zpracovává požadavky
  - kde je hranice systému (co vlastně řešíme)
- Pomůckou je 4+1 kategorie
  - jaké informace systém obsahuje, udržuje
  - jaké funkce poskytuje uživatelům
  - jaké analýzy dat provádí
  - jaké jsou interakce s jinými
  - pro každý druh příslušné vlastnosti (aspoň seznam)
  - +1 je not this time, až příště, doplňková funkčnost
- Modelem jsou aktéři a případy užití
  - kontext, primární funkčnost
  - další iterace, podružná funkčnost
## Aktér
- uživatel nebo jiný systém, který náš systém používá nebo bude používat
  - typový uživatel – vně systému
  - spouští dané případy užití
  - primární a sekundární aktéři
- popis
  - název role, nikoli jména
  - jak používá systém a k čemu ho používá
  - seznam cílů
- vazby mezi aktéry jsou generalizace – hierarchie rolí
- jak je najít
  - odrážejí způsoby používání aplikace
  - jsou podstatní pro určení hranice systému
- vytřídit primární a sekundární
- uvnitř systému a not this time
- některé budou nalezeny až později
## Případy užití
- sekvence akcí, které systém provádí na základě vnějšího podmětu (aktéra) a vedou k výsledkům viditelným pro některé aktéry
- jak je najít
  - dialogy aktér – systém
  - začíná se aktéry
    - popis problému od 1. aktéra
    - seznam cílů a potřeb – případ užití
    - hlavní akce, které provádí?
    - jak vkládá a získává informace?
    - potřebuje vědět o stavu systému?

## Agilní specifikace požadavků
- cílem je říci, že produkt by měl umět něco
- ne funkce něco vypadá tak a tak
- podpořit (podnítit) budoucí diskuzi o detailech
## Vývoj use stories
- počátky projektu a dosud neanalyzované oblasti
- (vize)
- feature
  - minimal marketable = repase level
  - pracnost > 3 iterace
- epic
  - větší funkcionalita
  - pracnost > 1 iterace
  - má akceptační testy
- user story
  - sada = theme

## Glosář
- seznam důležitých pojmů
  - klíčové
  - nejasné
  - sporné
- stručný, všemi odsouhlasený popis
  - společný slovník
  - prevence nedorozumění
- formát různý
  - word, excel, DB
## Doménový model
- popis struktury problémové oblasti
  - základní abstrakce používané v oblasti aplikace
  - názvy, vzájemné vztahy a vlastnosti
  - jakým postupem je získáme
  - podle čeho si máme vymyslet třídy pro realizaci
- východiskem je glosář
- model – doménové objekty – diagram tříd
- prvky
  - objekty – třídy
    - věci, které se vyskytují v problémové doméně
    - klíčové pro fungování systému
    - systém udržuje informace
  - podstatné aspekty
    - terminologie uživatele, pojmy  názvy tříd
    - jen základní obrysy
    - vztahy mezi třídami (vazby, kardinality)
    - nezávislost na implementaci
- jak najít doménové objekty
  - doménová analýza
    - konzultace
    - doménový expert
    - části systému podstatné z jejich pohledu
  - pomůžou
    - obrázky
    - pozorování práce
    - rozhovor s uživatelem
## Fyzický rozsah systému
- Vztahy produktu a prostředí
  - porozumění run-time a fyzickému prostředí
  - charakteristiky a parametry – mimofunkční požadavky
  - odhad nákladů a podklad pro architekturu
- varianty
  - zelená louka – součást návrhu architektury
  - brownfield – nutná součást analýzy
## Popis prostředí – diagram nasazení – mimofunkční charakteristiky

## Způsoby získávání požadavků
- Neinteraktivní
  - studium dokumentace, hlášení problémů (bugtracking, support)
  - analýzy trhu
  - konkurenční systémy
- Interaktivní
  - rozhovory
  - pozorování, práce s uživateli
  - marketingové průzkumy, dotazníky
  - prototypování
## Vývoj znalosti požadavků

## Základní aspekty plánování
- plán je vždy nutný
  - termíny, harmonogram
  - pevné body
  - přiřazení zdrojů
- sledování plánu nutné vždy
  - kontrola postupu
  - reakce na změny
- způsoby plánování
  - prediktivní / adaptivní
  - rizika / priority / ROI…
## Prediktivní plánování
- typické pro sekvenční postup
- WBS  PERT  Gantt
  - rozpis prací od začátku až do konce projektu
  - jasné milníky, jasné artefakty
- problém – velká míra nejistoty
  - neznalost odhadů v době, kdy jsou potřeba
  - požadavky se mohou měnit, takže i rozsah
- co s tím – zkušenosti, metriky, menší projekty
## Adaptivní plánování
- detailně plánujeme jen to, na co máme data
- přesnější odhady a plán až po nějaké době
- plán na N+1 iteraci je zpřesněn z N iterace
- problém – náročnost a orientace
  - průběžné sledování a kvalitní management
  - zvenku může působit nesystematicky
- co s tím – globální pevní body plánu předem
## Okamžiky pro plánování
- Na počátku projektu
  - hlavní cíle, hrubé odhady  pracnost, čas a zdroje = cena
  - globální řízení projektu
- Na začátku každé iterace
  - seznam aktivit a úkolů
  - odhadování pracnosti, jak času, tak zdrojů
  - řazení a vyřazení dle priorit
  - aktualizace plánu projektu možná
- V průběhu iterace, se neplánuje, pokud to jde
## Jak vybrat aktivity a termíny
- do kdy má být co hotovo
- řízení riziky
  - vyhodnocení rizikových faktorů projektu
    - neznámá funkčnost, použitelnost
    - designová/architektonická rizika, obchodní, legislativní
  - začít částmi funkčnosti/designu s nejvyšší mírou rizika
- řízení prioritami klienta
  - určení pořadí výstupů je na zákazníkovi
    - množství omezeno časem
    - iterativní přístup umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby
  - začíná se částmi s největším významem pro zákazníka
## Rizika
- přímá
  - projekt má velkou míru kontroly
- nepřímá
  - projekt má nízkou míru kontroly
- risk magnitude – klasifikace rizik
  - pravděpodobnost výskytu
  - dopad na project (na jeho zpoždění)
## Priority v procesním plánování
- cílem je minimum nepoužívaných funkčností a vlastností systému
- přístup a techniky
  - vize produktu jako benchmark
  - plán na krátkou dobu
  - úrovně priorit – MoSCoW, RFC 2119
  - indikace důležitosti
## Určování pracnosti
- klíčová součást plánování
- faktory jsou dopad, čas, rozsah, kvalita
- metriky
  - člověko-hodiny
  - obtížnost
  - story points
- práce s časem – znát úvazek lidí a efektivitu procesu
  - ideální inženýrská hodina vs. režie
  - optimismus vs. pesimismus dle role
## Dokumentace plánování
- Podklady
  - rozpad prací
  - zdroje a jejich alokace
- Grafické nástroje
  - PERT graf – návaznosti a kritická cesta
  - Ganttův diagram – čas a zdroje
- Dokumenty
  - Vize a rozsah produktu
  - Plán projektu
  - Plán pro řízení rizik
  - Plán iterace
## Tvorba globálního plánu projektu
- výchozím bodem je vize, vytváří se při fázi zahájení projektu
- odhadnutí pracnosti (rámcové)- člověko-měsíce, hrubé WBS
- definice milníků – po stupních přesnosti a míře rizika, vodopád po činnostech
- rozdělit projekt na oddělené fáze – určení cílů a výsledků (1…N iterací)
## Odhadování pro plán projektu
- určit pracnost  čas a zdroje
- problém závazek vs. znalosti
- vstupní informace
  - rámcový rozsah – vize – množství funkcí a charakter
  - očekávaný termín a ceny – smluvní podmínky
  - dostupné zdroje – lidi a technika – šéf vývojářů
  - metriky – historické údaje, průběh projektu
- postupy
  - zkušenosti
  - občas nástroje Wideband Delphi
## Plánování iterace
- Cílem je vybrat množinu úkolů z product backlogu pro iteraci do sprint backlogu
- Východiska – vize, plán, požadavky (DSP, product backlog)
## Planning Meeting
- naplánování miniprojektu
- Cíle
  - co má být výsledkem iterace
- Určení / výběr požadavků
  - podmnožina DSP odpovídající cíli, úroveň případů užití
  - dosud získané informace o požadavcích (zohledňujeme priority)
- Zpřesnění požadavků, odhad pracnosti
  - obsah vybraných požadavků + Done
  - rozpad na úkoly (tasky)
  - Definiton of done
    - dodělej DoD
  - tasky
- Určení a commitment prací
  - co je nejdůležitější, co je reálné udělat  co teda bude uděláno
  - direktivní přístup, týmový přístup, planning game
- Vytvoření plánu
  - use case  task  sprint backlog
## Obsah vybraných požadavků
- vyjasnění konkrétní funkčnosti pro realizaci
- pro plánování nutné odhady, pro ně detaily
- bereme z DSP, backlogu, Info od zákazníka, vize, architektura
## Tasky
- konkrétní zadání pro členy týmu
- odvozeny z use case, user story
- forma je post-it, bugzilla
- konkrétní hodiny, max. 1 pracovní den
## Odhadování pracnosti
- komplikací je, že neznáme a-priory dostatečně přesně
  - rozsah požadavků
  - míra přesnosti (nepřesnosti)
- Základem vždy forma Work Breakdown Structure + metriky
- Postupy
  - analyticky – WBS  pracnost, PERT  termíny
  - adaptivně – planning poker, wideband delphi
    - tým a zákazník
    - priority vs. odhady
    - commit
  - analogie – z předchozími projekty, historická data
  - odhadem
## Sledování průběhu
- to je nutné
  - kvůli rozpoznávání blížícího se rizika
  - schopnost reagovat na změnu
- project cracking a oversight
  - odhadovaný vs. skutečně strávený čas
- metody
  - reporty – analytické nástroje
  - veřejně přístupný plán
  - komunikace - schůzky, XP role Tracker
## Úpravy postupu
- výchozí zkušenosti
  - plán není nedotknutelný
  - ani krátkodobé se vždy nepovedou
- uvnitř iterace
  - vyjímečné stavy a jejich řešení
  - je to nutný?
- mezi iteracemi
  - ideální řešení na změnu
  - viz. retrospektiva iterace
## Určení výkonnosti týmu
- globální řízení iterativního vývoje
  - chceme dosáhnout vize
  - umíme odhadovat víceméně pouze iterace
- zákazník se ptá, kdy teda bude hotovo?
- team velocity
  - kolik uživatelsky užitečné funkčnosti dokáže tým dát za iteraci
  - tým (lidi) + požadavky (pracnost) + plán (čas) + změny (realita)
  - průměrná, přibližná hodnota => 3 iterace
Přednáška č.3 – fáze projektu Elaboration (projektování)
## Přehled a cíle
- zahájený projekt (vize)  sběr a analýza požadavků  návrh architektury technického řešení  ověření návrhu  příprava na vývoj
- rozumně kompletní DSP – všechny klíčové, kritické požadavky
- architektura – základní rysy technického řešení
- infrastruktura – prostředí pro vývoj
## Klíčové disciplíny a aktivity
- doladění vize
- sběr požadavků
- zpřesnění klíčových požadavků
- návrh architektury
- validace architektury
- výběr technologií a komponent
- ujasnění procesu
- příprava vývojového prostředí
- naplánování iterací pro realizaci
## Charakteristika fáze
- důležitá pro nově zahajované a technicky složité projekty
- v pokračujících význam pro znovu ověřeníadekvátnosti řešení
- 1-2 hutné iterace
- význam klíčových rolí
  - analytik a architekt
## Architektura systému
- Klíčové aspekty organizace
  - jak je systém členěn, jak něco dělá a proč to vlastně dělá
  - technologie
  - hrubé členění na subsystémy, závislosti a rozhraní mezi nimi
- aspekty prolínající celou implementací - konvence
  - jak systém navrhovat
  - vzory návrhu / implementace
  - mimofunkční aspekty
## Kontext a principy
- Kontext (daný)
  - okolí systému  vazby a důvody pro rozhodnutí
  - stakeholdeři  úhly pohledu  aspekty architektury
    - logická struktura, procesní pohled, varianty nasazení, datová integrace, bezpečnost, provoz a podpora, provozní infrastruktura, rozhraní…
- Principy architektury
  - volí si vývojáři
  - efektivita
  - srozumitelnost
  - jednotnost
## Výběr technologie a omezení
- programovací jazyk, databáze, knihovny
- použití frameworků a hotových komponent
  - rozhodnutí udělej nebo kup
- faktory, které omezují nebo ovlivňují vývoj softwaru
  - smluvní podmínky
  - standardy (i lokální)
    - viz Enterprise architecture
  - kontext
  - marketing
  - technické znalosti
## Zdůvodnění architektonických rozhodnutí
- proč je právě taková
- architektonicky důležitá funkčnost
- vztah k omezujícím podmínkám
## Architektonické struktury – části architektury
- co je významné a proč
- RUP koncept, 4+1 pohled
- Obecný koncept – lokalita změn
## 4+1 pohled

## Logický pohled
- motivací je, že monolitická aplikace je nepřehledná
- subsystém – skupina souvisejících prvků implementace tvořící funkční celek
  - funkčně soudržné
  - často vázaná na jednoho aktéra
- balík
  - agregace prvků implementace – jmenný prostor
  - snaha o přehlednost a srozumitelnost
  - oddělení veřejných a privátních prvků implementace
  - členěno pro získání
    - přehled o systému
    - rozdělení práce mezi členy týmu
  - balíky se hierarchicky vnořují
  - třídy balíku
    - funkčně příbuzné, v jedné vrstvě aplikace nebo kdekoliv
## Fyzický pohled
- motivací je, že monolitická aplikace je nepraktická
- subsystém
  - samostatná správa – nasazení, údržba, přístup
- modul, komponenta, knihovna
  - celek vhodný pro samostatný vývoj, nasazení a údržbu
  - snaha o REUSE – vísenásobnou použitelnost
  - důležité kvalitativní charakteristiky
    - pravidla – information hiding, open-closed princip
    - metriky – složitost, fan in/out
  - nutnost znát a spravovat závislosti
- moduly mezi sebou komunikují pomocí rozhraní
- komponentový přístup
  - dotažení modularity, zapouzdření a rozhraní do konce
  - komponenta
    - rohzraní rozdělena na poskytovaná a vyžadovaná  vazby
    - explicitní specifikace rozhraní a vlastností
  - technologie
    - portlety, OSGi
    - Spring, PicoContainer
    - částečně CORBA, EJB
## Od logické struktury k fyzické struktuře
- realizace logické struktury se provádí v konkrétních technických artefaktech
- tyto je potřeba vytvořit
  - jednotlivci, týmy, projekty
  - technologické aspekty
  - vývojářská infrastruktura
  - alokace prvků logické struktury do vývojových projektů
- Logický pohled – subsystémy, balíky  diagramy tříd
- Vývojový pohled – projekty, adresáře, sestavení
- Fyzický pohled – moduly, komponenty, knihovny
## Konvence a politiky
- architectural policies
  - obecná pravidla pro návrh libovolné části aplikace
  - musí je dodržovat všichni vývojáři
- použité návrhové vzory
- správa paměti
- synchronizace, transakce
- defenzivní programování
- dokumentace kódu
## Procesní pohled
- struktura paralelizace v implementaci
  - procesy, vlákna  jak synchronizovat
  - komunikace synchronní a asynchronní
  - propustnost, škálovatelnost a odolnost
  - podpora – OS, jazyk, knihovny
- vazba na strukturu nasazení (DS)
- alokace aktivit do modulů implementace
- synchronizace, předávání artefaktů
## Dokumentace architektury
- referenční architektura
  - kostra aplikace
  - dokument
    - RUP Artifact – Software Architecture Document
- modely
  - komponenty, třídy, balíky, interakce, stavový model
  - ad-hoc – visio, tabule
## Vazby mezi pohledy
- dáno souvislostmi mezi prvky systému
  - vazba artefaktů a logických celků
  - vazba artefaktů mezi sebou
  - aktivita nebo pasivita artefaktů za běhu
  - nasazení artefaktů na provozní infrastrukturu
- dáno postupem tvorby
  - priorita funkčností a omezení rizik ovlivňují postup vytváření
  - závislosti artefaktů definují postup skládání
  - připravenost infrastruktury ovlivňuje nastavení
## Kdy začít členit architekturu
- členění ovlivňuje plánování a postup prací
- standartní projekty
  - možno odhadnout nebo stanovit předem
- menší systémy
  - rozdělení na základě analýzy
- velké projekty (analýza trvá dlouho)
  - nahrubo předem  rozfázování prací včetně analýzy
  - vodítko  aktéři, znalost struktury fyzického systému, možnosti znovu použití, vývojové kapacity
  - přesně až během návrhu architektury
## High-level architecture
- Základní hrubé členění celého systému
  - funkční subsystémy, vrstvy
  - vzájemné vazby
  - vazby na HW
  - vazby na okolní SW
  - důsledky na EFP
- Typické koncepty
  - vrstvy
  - filtry
  - služby
  - sdílená data
## Vrstvená architektura
- delegování na podřízené
- komunikace se sousedy
- vrstvy například
  - prezentace
  - řízení
  - doména
  - business služby
  - technická infrastruktura
  - knihovní třídy
  - systémové třídy
- Klient-server
- Třívrstvé a vícevrstvé
  - oddělení prezentační, bussinsess logiky a datové části
## Další architektonické styly
- SOA – Service Oriented Architecture
- Pipes and filters – kolona
- Blackboard
- Broker
- Map-Reduce

## 3 – vrstvý model (MVC)
- 3vrstvá architektura v malém
  - oddělení vrstev, které se nejčastěji mění
  - typicky UI
- Model-View-Controller
- Realizace pomocí tříd/objektů
  - hraniční – rozhraní
    - funkčnost přímo závislá na okolí
      - dialog s uživateli
      - komunikace s externími systémy
      - aktéři přistupují k systému pouze přes hraniční objekty
    - úlohy
      - prezentace a čtení informací
      - zapouzdření externích prvků
      - zpracování informací, jejich uchovávání
    - podle toho základní atributy a metody
    - objekty zřejmé z popisu rozhraní v případech užití
      - specifikace požadavků, znalost systému
      - odraz v prototypu
    - alespoň 1 hraniční objekt pro 1 aktéra
    - rozbor případů užití
      - vyznačení míst s rozhraním na systém
      - funkčnost závislá na podobě rozhraní
    - obvykle kombinace – konsolidace výsledků
  - řídící – mechanismy
    - stavové přechody, mechanismy (business rules)
    - funkčnost, která se může změnit nezávisle na datech
    - některé nelze nebo není dobré svázat s hraničními / datovými třídami
    - vyčlenění do speciálních tříd
    - vlastnosti
      - obvykle jen pro daný případ použití
      - poměrně malé, těžiště v několika metodách
    - najdeme v rozborech PU
      - transakční operace
      - izolace hraničních a datových objektů
      - zajištění komunikace mezi objekty
    - technika
      - pro začátek jeden PUjeden objekt
      - hledání typických chování
      - více různých  výroba dalších řídících
      - typické chování není  řídící objekt zbytečný
  - datové – perzistence údajů
    - zapouzdřují informace, které se delší dobu uchovávají
    - atributy
      - uchovává informace, jednoduché i strukturované
    - metody
      - funkčnost svázaná s přístupem k informacím
      - životní cyklus objektu, přístup k datům, zpracování dat
    - jsou zřejmé z výsledků analýzy
      - často doménové objekty
      - data vstupující do systému
    - rozbor případů užití
      - vyznačení dat používaných při zpracování
      - přímo svázané operace
      - zapouzdření do objektů
    - separovat společné vlastnosti  dědičnost
    - realizace v SQL… až později
  - navíc knihovní a systémové
    - realizace nízkoúrovňových úloh
      - komunikace, soubory, zobrazování
    - cílem reuse
      - znalost knihoven
      - namapování hraničních příp. datových tříd
## Úvaha o strategiích alokace řízení
- hraniční vs. datové vs. řídící objekty
  - každý může mít řídící mechanismy
- cílem je minimalizace dopadu a lokalita změn
  - uživatelské / systémové rozhraní
  - reprezentace a předávání informace
  - malá změna požadavků  lokální změna implementace
- aplikace podle typu řízení
  - výpočetní a řídící systémy, dialogové, kombinované
  - vyvážené
Detailní návrh – design in a small
## Zodpovědnosti a metody třídy
- cílem je interní funkčnost jednoznačně odvozená od vnější požadované
  - údržba
- rozbor případů použití
  - akce  zodpovědnost tříd
  - zodpovědnost  metoda
- jakmile potřebuji (zodpovědnost)
- jakmile je dost informací (metody)
## Mechanismy spolupráce tříd
- mechanismy  více tříd pro realizaci jedné funkčnosti
  - ideálně – zobecnitelné
- využití návrhových vzorů
  - listener, strategy,…
  - návrh postupu předávání zpráv
  - soulad s architektonickými principy a pravidly
- mechanismy rámují jednotlivé zodpovědnosti
  - rozbor scénářů případů užití
  - správně identifikovat spouštěcí událost
## Vztah případů užití
- scénář jednoho případu užití
  - popisuje konkrétní interakci instancí  mechanismy
  - generuje metody jejich tříd
  - model „Use Case Realization“
- soubor scénářů
  - vytváří celkový souhrn chování třídy
  - při vhodném výběru její úlohu  rozhraní
- výsledkem je tvorba nebo doplnění objektového modelu
  - třídy, metody, algoritmy, parametry
## Stavové modely objektů
- přechody mezi stavy
  - na základě volání metod
  - podmíněné částmi interního stavu
- objekty řízené podněty
  - nezávislost na stavu – volání metod v libovolném pořadí
  - časté pro datové a servisní objekty
- objekty řízené stavem
  - stav určuje možná volání – pořadí metod tvoří protokol
  - přechody mezi stavy chráněné podmínkami
  - časté pro řídící objekty
## Souvislost analýzy struktury a dynamických aspektů
iterativnost – základní vlastnost objektové analýzy a návrhu

## Nutnost konsolidovat model
- z analýzy scénářů
  - pohled na jednu roli třídy  některé metody třídy
  - ze souboru scénářů všechny metody třídy potřebné pro realizaci jednotlivých případů použití
- typicky práce více lidí a rozložená v čase
- výsledkem je nekonzistence rozhraní
  - názvy metod, syntaxe volání
  - duplikáty, podobnosti, rozpory v sémantice
  - příčiny: různé scénáře, různí autoři
## Úpravy rozhraní a vnitřku tříd
- Konsolidace syntaxe a sémantiky tříd
  - komplementarita metod (create  destroy)
  - znalost domény a implementace  další atributy a metody
  - snaha o minimalitu  reuse
  - viditelnost vlastností (private, public)
- Následné zpětné úpravy scénářů
## Úpravy celkového chování třídy
- role třídy (zodpovědnosti, mechanismy)  sady metod, rozhraní
  - diagram tříd, komponent, kompozitů
- postup implementačního mechanismu  pořadí volání metod, protokol
  - obvykle stavové modely
- dohromady kontrakt třídy
  - důležitá součást specifikace návrhu
## Úpravy vztahů a modelu
- úpravy objektového modelu
  - vyhledání opakujících se prvků  rodičovské třídy
  - vyjasnění vztahů (asociace, agregace, kompozice)
  - nové řídící objekty, nové vztahy mezi třídami
- refaktoring
  - změna implementace bez změny funkčnosti
  - mění design za pochodu (v extrémním případě i architekturu)
  - podmíněno používáním automatizovaných testů
## Rekapitulace návrhu a architektury
- známe skoro všechny detaily implementace
  - rozpracovaná funkčnost validuje architekturu
  - vazba na konkrétní technologie
  - vyřešená komunikace s okolním prostředím
  - struktura aplikace a rozhraní mezi částmi
  - používané konvence a návrhové vzory
- dál naprogramovat co zbývá a integrační testy
Detaily v UML modelu užití
## Detailní analýza požadavků
- fáze projektování (rozpracování)
- známe
  - zadání a cíl projektu
  - přehled důležitých funkcí
  - možné zdroje problémů
- dále
  - doplnit detaily požadavků
  - nejít business mechanismy
  - vymyslet třídy pro jejich realizaci
## Určení detailů případu užití
- najít všechny scénáře
  - vyjasnění nejednoznačností v zadání
  - detaily normálního průběhu
  - všechny alternativy
- určení výsledného stavu systému
- očekávání změn
  - primární a sekundární PU
  - společná funkčnost  vkládané a zobecněné PU
  - změny v aktérech, sekundární aktéři
## Vztahy mezi PU
- Zdroje vztahů
  - z povahy věci, snaha o zobecnění
- zahrnutí jiného PU
  - rozšiřuje funkčnost, reuse vkládaného
  - kam vložit – uvést u vkládajícího
- rozšíření PU o jiný
  - původní průběh nezměněn
  - přidány nestandardní průběhy
  - kam vložit – uvést u vkládaného
- generalizace základního průběhu
  - specializované PU doplňují detaily
## Výsledný model případů užití
- úplnost
  - všichni aktéři
  - popis
    - 20% případů na 99%
    - 60% na 60%
    - 20% na 1%
  - pozor na samozřejmosti a skryté požadavky
  - včetně technických PU a reuse scénářů
- přehlednost a srozumitelnost
  - rozložení diagramu, struktura modelu
  - hodně PU  package, více diagramů
- textové popisy
  - srozumitelné pro zákazníka
  - forma dokumentu – schvalování a kontrakt
Systémové sekvenční diagramy
shrnují komunikaci aktér – systém
## Forma user stories
- uchování
  - papír, bugzilla, excel, xplanner
- důležitá je flexibilita práce
- doplňující položky
  - priorita (MoSCoW)
  - důležitost (1…100)
  - pracnost (story points)
## Dokumentace – způsob
stejný – product backlog

## Vlastnosti systému
- je třeba vědět nejen co, ale taky jak dobře
- mimofunkční požadavky
  - doby odezvy, spolehlivost, objemy
  - nutný doplněk požadavků na funkce
  - dopad na architekturu, implementaci (někdy významný)
## FURPS+
- model třídění vlastností
  - funkcionalita, použitelnost, spolehlivost, výkon, podporovatelnost + omezení
- omezující podmínky
  - normy a zákony
  - obchodní pravidla
  - implementační omezení (technologie, rozhraní)
  - fyzické charakteristiky
## Bussiness rules
- popis faktů o fungování bussiness logiky (know-how)
  - volně přiřazená k datům, procesu
  - často platná globálně v celém systému
- strukturální
  - jak se co z čeho tvoří
  - pravidla integrity systému
- chování
  - pre a post conditions
## Procesní modely
- popis scénáře funkčnosti při složitém rozhodování
- když je text nepřehledný
- nadřazený proces dělený do funkčností (PU)
- notace
  - UML diagram aktivit
  - DFD
## Chování aplikace
- typicky chování UI
  - správa dat, průvodci, přihlašování
  - náhradu modelu UI
- Prototyp uživatelského rozhraní
  - papír  PPT  Demo
  - reprezentace vnějšího rozhraní produktu nebo jeho části, v abstraktní či konkrétní podobě
    - podklad pro určování funkcí a ovládání aplikace
    - diskuze nad prototypem  korekce neshod v porozumění
  - diskuze k prototypování
    - jednoduchá testovací data
    - abstraktní podoba UI
    - řízený konečným automatem
  - kam s ním
    - vyhodit vs. uchovat
    - hraniční třídy pro objektový návrh
- stavový model
  - stav – obrazovka , krok průvodce, …
## Formální metody
- matematický model chování aplikace
- dokazatelná
  - správnost, úplnost, bez rozporů
- specializované notace
  - Z,VDM, B-method
- nástroje…
Modelování datové části
## Použití doménového modelu
- komunikace
  - dorozumění s klientem
- objektová analýza a návrh
  - s těmito třídami můžeme najisto počítat
  - analýza přidá zodpovědnosti, detaily vlastností a chování
  - návrh je transformuje a přidá implementační třídy
- datové modelování
  - doménový model  logický datový model
## Datový model
- logický (konceptuální), fyzický
  - obvykle jeden z prvních nezávisle na OO technikách
## Vývoj datových entit
- entita typicky prochází vývojem
  - životní cyklus
- model  stavový diagram
  - vazba na doménový / datový model
## CRUD(L) matice
- cílem je vědět, kdo nebo co manipuluje s jakými údaji
- Create-Read-Update- Delete-List
- Úroveň detailu
  - analytická – uživatel, případ užití vs. informace
  - návrhová – třída, proces, funkce vs. tabulka
Přednáška 4. Fáze Construction (konstrukce)
## Přehled a cíle
- známý cíl a technická architektura  dovyrobit produkt a ujasnit při tom zbylé / příslušné požadavky
- dosáhnout nasaditelných verzí co nejrychleji v co nejlepší kvalitě
- připravit nasazení do provozu
## Klíčové disciplíny a aktivity
- zpřesnění požadavků
- úpravy návrhu
- vývoj a testování modulů
- ověření vydávaných verzí dle vize
- řízení zdrojů, dohled nad procesem
## Charakteristiky fáze
- důraz na efektivitu a kvalitu
- obvykle 2 a více iterací
  - fáze krátká v integračních projektech
- klíčové role
  - tester, vývojář
  - technický manager / chase kontrol board
  - podpůrné
## Výchozí problémy a motivace
- při vývoji produktu ve více verzích a nebo lidech je nutné zamezit zmatkům při
  - realizaci jednotlivých uživatelských požadavků
  - implementaci změnových požadavků přidávaných za pochodu
  - oprava chyb na různých verzích
  - provádění změn na jednom objektu (dokumentu, tabulce)
  - vytváření a označování spustitelné verze
  - zjišťování aktuálního stavu vývoje, nasazené verze
## Konfigurační management
- proces identifikace a definice prvků systému
- řízení změn těchto prvků během životního cyklu
- zaznamenání a oznamování stavu prvků a změn
- ověřování úplnosti a správnosti prvků
- IEEE-Std-729-1983
- SCM – software configuration management
## Prvek konfigurace
- konstituující složka systému
  - zdrojový soubor, model, knihovna, dokument, skript, spustitelný soubor, testovací data
- ve správě SCM
  - ví se o jeho existenci, vlastníkovi, změnách, umístění v produktu
  - atomický z hlediska identifikace a změn
  - jednoznačně identifikovatelný
    - typ prvku
    - označení projektu
    - název prvku
    - identifikátor verze
## Konfigurace
- SW konfigurace
  - sestava prvků konfigurace reprezentující určitou podobu daného SW systému
  - musí tam být vše, co je potřebné k jednoznačnému opakovatelnému vytvoření příslušné verze produktu
    - překladače, build skripty, inicializační data, dokumentace
  - může být jednoznačně identifikovatelná
- Konzistentní konfigurace
  - její prvky jsou navzájem bezrozporné
  - zdrojové soubory jdou přeložit, knihovny přilinkovat
  - těsná souvislost SCM a QA
## Popis konfigurace
- struktura produktu jako množiny prvků a jejich vzájemných stavů
- prvek  výsledek SW procesu
  - různá granularita a reprezentace
- vztahy
  - celek-část, master-dependent  určují strukturu a závislosti
  - zdrojový-odvozený  určují způsob produkce – build produktu
## Úlohy SCM
- určení a správa konfigurace – CFG identification and control
- zjišťování stavu systému – status accounting
- správa sestavení a koordinace prací – repase management
## Aktivity SCM v cyklu vývoje
- správa změn
- identifikace a správa verzí
- sestavení
## Správa změn
- jak zvládat množství požadavků na úpravy produktu? jak poznat, že jsou vyřešeny? jak dohledat, co bylo změněno?
- nutný striktní postup akcí
  - vyřešení prioritních, udržení konzistence a stability
  - informovanost o změnách, prevence duplikování práce
- význam ve všech fázích ŽC
  - evidence požadavků během jejich sběru
  - přiřazení příslušné práce během vývoje
  - hlášení a opravy nalezených chyb při testování
  - úpravy produktu během provozu a údržby
## Ticket, požadavek na změnu
- hlášení problému (bug report), feature regest – popis nalezeného nebo požadovaného vylepšení
  - někdy obecně ticket
  - strukturovaný dokument, obvykle v ALM nástroji
  - zdrojem jsou QA aktivity, uživatel, marketing
- požadavek na změnu (chase request) – popisuje změny, které se mají provést na prvku (prvcích) konfigurace
- často spojován do formy jednoho dokumentu
## Hlášení projektu – detaily
- při vytvoření
  - nutné náležitosti (id, autor, datum)
  - co nejpřesnější popis
    - jak chyba vznikla
    - jak jí reprodukovat
  - screenshot, vzorek dat
  - závažnost, priorita
  - konfigurace daného SW a systému (OS, knihovny,…)
    - identifikace verzí
- při vyhodnocení
  - závažnost, priorita
  - odhad pracnosti (přímé – kód, návazné – doc)
  - komponenta, verze
  - závislosti
  - zodpovědný vývojář
- po uzavření
  - shrnutí a zdůvodnění
  - skutečná pracnost
  - výsledná revize souborů / aplikace
## Akce při zpracování požadavku
- vytvoření a přijetí
  - přidělení ID
- vyhodnocení
  - možná řešení, odhady pracnosti a dopady
  - doplnění popisů, metadat
- rozhodnutí
  - způsob vyřízení (vyřešit – odmítnout – duplikát – odložit)
  - závažnost, priorita
  - naplánování a přidělení
- zpracování
  - příslušné požadavky na změny
  - komentáře, diskuze, související sady změn (commity)
- uzavření
  - build – ověření konzistence a verzování, merge
  - informování zadavatele hlášení a další zájemci
## Případy nouze
- kdy porušit pravidla
  - marginální oprava těsně před repase
  - vyřešení problému u zákazníka
- pravidla pro porušování pravidel
  - jasný přínos výjimky
  - nekamuflovat
    - každý musí vidět, že nebyl dodržen standardní proces
    - zdůvodnění, proč se tak stalo
  - zpětně zdokumentovat provedené akce
  - opakované porušení musí vést k úpravě procesu
## Change control board – CCB
- skupina členů projektu, která má zodpovědnost za změnové řízení
  - vyhodnocování a schvalování hlášení problémů
  - rozhodování o požadavcích na změny
    - může významně měnit chod a podobu projektu
  - koordinace s vedením projektu
  - sledování hlášení a požadavků při zpracování
- složení
  - jedinec – vývojář, QA
  - tým - technické i manažerské role
    - vhodné, pokud má změna velký dopad
    - znalost účelu produktu
## Souvislosti správy změn
- správa změn není izolovaná aktivita
- správa změn a řízení projektu
  - kritéria dodávky (repase management)
    - časový termín
    - funkčnost
    - kvalita dodávky
  - jak určit termín podle kvality?
  - konverguje nám iterace?
- správa změn a verzování
  - cílem je trasovatelnost
  - vyhodnocení požadavků, jaké verze se týká
    - uživatelská verze
    - interní verze
  - uzavření požadavků
    - do BT výslednou verzi
    - do správy verzí ID vyřešeného požadavku
  - vazba ticket-commit klíčová
- správa změn a požadavky
  - požadavek = feature request
  - workflow
    - vize
    - požadavky  DSP
    - feature request  bugtracker
    - (testy)
    - bug report a nebo re-open feature request
  - flexibilita, souvislost s plánováním
- správa změn a údržba
  - provoz produktu (uživatelská podpora)
    - vs. aktivní vývoj
    - nutná o to větší pečlivost při úpravách
  - hlášení problému
    - oprava
    - garance, servisní smlouva  více práce
  - požadavek na vylepšení
    - ihned  více práce
    - naplánovat do přírůstku
## Systémy pro správu změn
- BT – bug trackery
  - flyspray, mantis, bugzilla
  - jednoduché, snadná instalace, informace emailem, webové rozhraní
- ALM – aplication lifecycle management
  - redmine, RTC
  - velké projekty, konfigurovatelné
## Správa verzí
- udržení přehledu o podobách prvků konfigurace a konfigurací
- verze – jedna konkrétní podoba prvku nebo konfigurace
  - podoba  druh verzování
  - co je verzováno  granularita
  - jak je verze určena  typ
- nástroje jsou úložiště a verzovací systém (VCS)
## Určení konkrétní verze prvku
- základní druhy verzí
  - historická podoba  revize (Word 6.0)
  - alternativní podoba  varianta (Word pro Mac)
- verzování podle stavu
  - identifikují se pouze podoby prvků
  - výsledná verze vznikne vhodným výběrem
- verzování podle změn
  - identifikují se změny prvků – changesety
  - výsledná verze vznikne aplikací změn
## Granularita verzování
- verzování komponent
  - jednotlivé prvky samostatně
  - konfigurace nemá verzi
- úplné verzování
  - verzi má celá (sub)konfigurace
  - indukuje verze prvků
- produktové (uniformní) verzování
  - struktura (sub)konfigurace a systém verzování nezávislé
  - výběr verze indukuje prvky konfigurace
## Identifikace konkrétní verze
- extenzionální
  - každá verze má ID
  - jednoduchá implementace
  - problémy při větším počtu verzí
  - naprostá většina CVS
- intenzionální
  - verze popsána souborem atributů
  - nutné pro větší prostory verzí
  - potřeba vhodných nástrojů
## Nástorje pro verzování
- úložiště (DB projektu, repozitář)
  - sdílený datový prostor, kde jsou všechny prvky konfigurace
  - centrální místo
  - všechny prvky ve všech verzích
- nutný řízený přístup (konzistence)
- vision kontrol systém (VCS)
  - sada nástrojů pro práci s úložištěm
## Práce s úložištěm
- základní operace
  - vytvoření
  - inicializace
  - check out
  - Check in (commit)
  - branch + merge
  - tag
  - zjišťování stavu
- přístup zamykání při CI/CO
  - read-only pro všechny
  - pesimistický
    - read-write jen pro pověřeného
  - optimistický
    - read-write pro všechny ,řešení konfliktů
## Centrální vs. distribuovaný vývoj
- je tým geograficky distribuovaný? v čase distribuovaný? potřebují členové pracovat online a synchronizovat? musí existovat jedna sdílená pravda? chci snadný fork projektu?
- možnosti
  - centrální úložiště
  - privátní větve
  - distribuovaný verzovací systém
- typické přístupy
  - CVS, Subversion vs. GIT, RTC
  - unikátní ID commitu, HEAD vs TIP
- vede na různé způsoby práce
- centralizovaný
  - update, commit
  - online přístup, zodpovědnost
- distribuovaný
  - fetch, update, commit, cleanup, push
  - znalosti a disciplína, rozlišení zdrojového úložiště
  - poskytuje variabilitu procesu
## Pracovní prostor
- workspace – soukromý datový prostor, v němž je možno provádět změny prvků konfigurace, aniž by byla změněna oficiální verze
  - vývojářský soukromý
  - integrační sdílený
- zpřístupnění úložiště pro práci
  - clone
  - checkout
## Pravidla na codeline
- policy – pravidla práce
  - klíčová součást
  - odlišení různých codelines
    - typ prací
    - očekávaná kvalita kódu
    - pravidla/akce před commitem, po checkout…
    - jak a kdy či co, merge, branch
    - přístup pro osoby a skupiny
    - kam exportovat změny, odkud importovat
    - doba platnosti či podmínky odstavení
## Delta, diff
- množina změn prvků konfigurace mezi dvěma po sobě následujícími verzemi
  - přidání sekce kontext produktu do DSP
- v některých systémech jednoznačně identifikovatelná
- changeset – delta + důvod
- diff a patch
  - rozdíl mezi verzemi
  - aplikace rozdílu na verzi
## Tag, baseline
- tag, label
  - označení konfigurace symbolickým jménem
- baseline
  - konzistentní konfigurace tvořící stabilní základ pro produkční verzi nebo další vývoj
  - stabilní je vytvořená, otestovaná, schválená managementem
  - změny prvků baseline jen podle schváleného postupu
- při problémech návrat k tag, baseline
## Význačné baseline
- interní release - iterace
- milníky projektu
  - jednotlivé fáze životního cyklu
    - vodopád, spirála, iterativní
  - alfa verze – všechny featury, interní testování
  - beta verze – testování u vybraných zákazníků
- finální repase produktu
  - verze dodaná zákazníkovi na trh
## Paralelní práce na stejné konfiguraci
- důvodem jsou velké úpravy, repase, spekulativní vývoj, varianty
- cílem je vzájemná izolace paralelních prací tak, aby ukládané změny během nich neovlivnily ostatní
- cena za izolaci - řešení konfliktů
## Větvení a spojování
- Kmen (trunk, master) – hlavní vývojová linie
- Větev (branch) – paralelní vývojováý linie
  - operace vytvoření větve (branch-off, split)
- Spojení (merge) – sloučení změn na větvi do kmene
  - slučuje se delta od branch-off nebo posledního merge
  - řešení konfliktů – automatizace dobrá, ne vždy možná)
  - 2-way 3-way merge
## Graf verzí
- historie vývoje konfigurace
- zobrazení vazeb mezi verzemi
  - uzly – verze, hrany – vazby verzí
  - grafická podoba codeline
## Postupy při verzování
- check-out výchozí verze
- vývoj (kmen, větev)
- lokální testy a opravy
- check-in – merge nově větve
- integrační testy a opravy
- tag (příp. nová baseline)
## Nástroje pro verzování
- ruční verzování
- základní – správa verzí souborů
  - centrální úložiště
  - ukládání všech verzí v zapouzdřené formě
  - rcs, cvs, subcversion
- distribuované
  - více úložišť, synchronizace
  - flexibilnější postupy
  - SVK, GIT, Mercurial
- Pokročilé – integrace do CASE
  - konbinace ext a int verzování
  - automatická podpora pro ci/co prvků z repa do nástrojů
  - Adele, ClearCase
## Co má nástroj umět
- operace s úložištěm
  - ci, co, add, rename, move, import, export
  - stav prvků, diff, historie změn
- verzování
  - ci, co, data, revize
  - branch, merge, značkování
- podpora týmu a procesu
  - vzdálený přístup
  - konfigurovatelné zamykání a přístupová práva
  - automatické oznamování
  - spouštění skriptů při operacívh
  - integrace do IDE, řádkové a webové rozhraní
## RCS – Revision Control Systém
- správa verzí pro jednotlivé textové soubory
  - UNIX, Widle, DOS
- ukládá do foo.c v souboru
  - historie změn v textu souboru
  - autor, datum čas
  - textový popis změny zadaný uživatelem
  - další informace
- používa diff(I) pro úsporu místa
  - poslední revize uložena celá
  - předchozí delta vygenerované
- funkce
  - zamykání souborů
  - symbolická jména revizí
  - možnost větvení a spojování změn z větví do kmene
- složky (utility) z příkazové řádky
  - ci, co, rcs, rlog, rcsdiff, rcsmerge
## CVS – Concurent Versioning Systém
- práce s celými konfiguracemi najednou
- sdílené úložiště + soukromé workspace
  - lokální nebo vzdálené úložiště
  - zjišťování stavu prvků, rozdílu oproti repu
  - možnost definice obsahu a struktury konfigurace
  - triggery
  - vše co umí rcs
- free software
  - původně nadstavba rcs
  - příkazová řádka, grafické nadstavby
  - integrace do mnoha IDE a CASE nástrojů
## SVN – Subversion
- následník CVS
- bez omezení předchůdce – přejmenování, verzování adresářů, atomický commit, http přístup
- nové možnosti – binární diff, meta-data, DAV – abstraktní síťová vrstva, čisté API
- způsob práce a příkazy podobné CVS
- identifikace verzí
  - číslují commity
  - není koncept značek jako CVS
- obecná operace copy
  - kopíruje jednu část úložiště na jinou část
  - význam kopie dle potřeby
    - značky
    - vytvoření větve
- doporučená struktura úložiště
  - oddělená adresáře pro kmen
  - větve a značky
## GIT
- distribuovaný verzovací nástroj
- repositury
  - master, lokální
  - origin
- operace
  - clone, push, pull
  - rebase, revert, cherry-pick, stash
## GitHUb
- nadstavba GIT
- hosting úložišť, jednoduchý project management
- social coding
  - snadné řízení příspěvků – pull request
## Řízení sestavení
- aktivity provádějící transformaci zdrojových prvků na odvozené
  - zejména sestaven celého produktu
- vytvoření systematického a automatizovaného postupu
- pojmy
  - build – proces a vytvoření částečné nebo úplné podoby aplikace
  - zdrojové a odvozené prvky konfigurace
## Postup při vytváření sestavení
- build process
  - míra formálnosti a preciznosti
- kroky
  - příprava
  - check-out
  - preprocessing, překlad, linkování
  - nasazení
  - spuštění
  - testování
  - značkování
  - informování
## Součásti prostředí pro sestavení
- pravidla (nemenit)
  - vývojová linie
  - součást a vlastnosti sestavení
- skripty
  - check-out, značkování, check-in
  - preprocessing, překlad, linkování
  - informování vývojářů, tvorba statistik
  - vytvoření distribuční podoby (packaging)
- vyhrazený stroj (workspace)
  - build machine
  - zejména pro integrační a release sestavení
## Typy sestavení
- co je použito pro sestavení
  - čas překladu vs. jistota správnosti
  - čistý
  - úplný
  - přírůstkový (inkrementální) build
- účel sestavení
  - lokální (neoficiální) komponenty povoleny
  - soukromý
  - integrační
  - release build
## Vzory pro sestavení
- základní postupy
  - soukromé sestavení + sdílení součástí
  - integrační sestavení
  - release build
- podpůrné aktivity
  - kusovník a zapouzdřená identifikace
  - archivace prostředí
  - balení a distribuce
- obecný cíl
  - odchytit co nejdřív okamžik, kdy se to rozbilo
- QA-related postupy
  - zkouška těsnosti (smoke test)
  - regresní testy (regression test)
- typické workflow
  - daily build a smoke test
  - continuous integration
- obecný cíl
  - opakovatelná záruka dostatečné kvality
## Soukromé sestavení
- spolehlivě ověřit, že jde produkt sestavit
- sestavit produkt v soukromém prostoru
## Kusovník, archivace prostředí
- kusovník
  - kompletní seznam prvků sestavení
    - reprodukovat lze kdykoliv, kdekoliv
    - zejména při distribuovaném nebo jinak složitém buildu
  - samoidentifikující konfigurace pomůže
    - znalost verzí bez přístupu k verzovacímu systému
  - strojírenství, automatizace
- archivace prostředí
  - správa verzí objektů, které nejsou v úložišti
  - klíčové pro dlouho žijící SW
## Release build
- význačé integrační sestavení – dodáno zákazníkovi
- náležitosti
  - revize/verze použité pro sestavení
  - datum vytvoření
  - identifikátor sestavení
  - další metadata
    - zodpovědná osoba
    - zdrojová značka konfigurace
    - jaými testy prošlo a výsledky
    - cesta k logům z překladu
  - marketingová verze
## Základní struktury QA
- quality assurance
  - dobrý a dodržovaný proces
  - kontroly
  - statické ověřování
  - testování
  - metriky
- verifikace (bezchybný) a validace (správný) produkt
## Testování
- ověření správné funkčnosti implementace
- úrovně testování
  - jednotkové  integrační  funkční  systémové
  - zátěžové, výkonnostní, bezpečnostní, instalační,
  - interní, akceptační
- techniky pro testování
  - white-box, black-box
  - výběr dat (hraniční podmínky, fuzzy testing…)
- automatizace
## Statická kontrola kódu
- formální správnost, dodržování metriky, pravidel
- nástroje
  - překladač a jeho hlášení
  - C : lint
  - Java: pmd, findbugs, checkstyle
- postupy
  - programming by contract
  - review, párové programování
  - automatický build – výběr pravidel, průběžné úpravy
## Smoke test (zkouška těsnosti)
- ověřit, že sestavení vytvořilo funkční produkt
  - samotný překlad a linkování nezaručí
  - kompletní testování trvá dlouho
- vytvoření testů ověřujících základní funkčnosti, bez nároku na kompletní otestování
  - odchytí nejkřiklavější chyby, odpustí drobnosti
  - automatizace – spuštění, vyhodnocení
  - spuštění při každém buildu
    - podle toho náročnost, rozsah
    - může být založena na testech modulů
    - přidání nových fcí a vlastností  nové testy těsnosti
## Regresní testy
- zajištění, aby nové funkce a vlastnosti nezhoršili kvalitu kódu
  - prevence stárnutí kódu
  - vymyslet mechanismus, jak na vhodné testy
- ověřit build produktu pomocí testů, kterými již dříve prošel
  - indikátor existence systémových problémů
  - testování změn v integračních aspektech
  - spuštění při integračním sestavení, před velkými změnami
- dobrý zdroj testů – chyby objevené v QA, při validaci, zákazníkem
  - produkt selhal  napíšu test, který to dokáže  přidám do sady regresních
## Měření kvality produktu
- pokrytí testy – kódu a požadavků
- charakteristiky defektů – hustota a výskyt
- kvalita zdrojového kódu
- junit  cobertura
  - zasévání chyb
## Continuous integration
- dotažení do dokonalosti nebo extrému
- 1x denně  neustále
- klíčem je automatizace
  - co, ci, sestavení, testování oznamování
  - robot na spouštění
## Nástroje pro podporu sestavení
- skriptovací jazyky
  - shell, perl, python, php
- buildovací nástroje
  - make, ant, maven, gradle
- verifikace
  - xUnit, jUnit, Selenium, testovací roboti
- proces sestavení
  - hudson/jenkins, cruisecontrol
## Make – příklad závislostí mezi prvky
- build projektu na základě popisu závislostí typu zdrojový-odvozený
- pojmy
  - pravidlo
  - cíl
  - závislost
  - příkaz
- makefile
  - definice pravidel
  - příkazy pro překlad
## Maven
- deklarativní build
- popis struktury projektu
  - project object model
  - komponenty, závislosti
  - paginy
- build automaticky
  - pro většinu jazyků a typů projektů předdefinované tasky - postup
  - získávání artefaktů  závislostí – úložiště centrální a lokální
## Hudson/Jenkins/Travis
- automatický build a průběžná integrace
  - vyhrazený stroj
  - webovka
- spuštění buildu
  - post-commit hook, VCS pooling
  - upstream project
- konfigurace buildu
  - závisí na vlastním build nástroji
- informace
  - dashboard projektu, statistiky
  - drilldown (důvody neúspěchu, logy, konzole)
## Měření v software
- k dosažení požadované kvality potřebujeme
- kvantitativní ukazatele
  - pomáhají nají slabiny  zlepšení
  - dávají přehled a kontrolu
  - kalibrují odhady
- Výhody
  - přesnost a dokazatelnost
  - možnost statistik a vizuální prezentace
- potřeba Organizational focus – záměr zlepšení kvality
  - vede k potřebě mít informace
## Metriky
- metrika je měřitelná charakteristika nějaké entity
- měřený objekt – entita
  - produkt, proces
- rozměr
  - relativní nebo absolutní
- hodnoty
  - spojité, diskrétní, interval, výčet  operace
  - očekávané (min, max, avg), dosažené (dtto, trend)
## Teorie měření
- metrika
  - získána na základě dat (primitivních metrik)
  - uvedena na stupnici – nominální, ordinální, intervalové, poměrné, proporcionální, poměrné, procentuální, míra
- platnost (validnost) měření
  - korelace, závislé a nezávislé veličiny
- spolehlivost měření
  - průměr, medián, odchylka
- chyby měření
  - systematické, nahodilé
## Metriky SW produktu
- složitost, přehlednost
  - McCabe cyclomatic komplexity
  - fan-in, fan-out  stabilita
  - weighted method per class
  - lack of cohesion
- velikost
  - počet UC, funkčních bodů
  - LOC – Lines Of Code
- spolehlivost
  - MTBF = MTTF + MTTR
  - dostupnost [%] = (MTTF/MTBF) * 100
- kvalita (nepřímé metriky)
  - pokrytí testy – kódy, požadavky
  - charakteristiky defektů – hustota, výskyt
  - kvalita zdrojového kódu
- nástroje
  - PMD, FindBugs, Cobertura/Emma
  - IDE nástroje
## Projektové a procesní metriky
- postup
  - pracnost
  - project velocity / burndown
  - burnup – sledování dostupných zdrojů
  - jitter – change requesty a jejich rozpracování, staff turnover, změny postupu / plánu
- kvalita
  - breakage – průměrná váha změny (LOC, CR)
  - pracnost celkem, přepočtená na CR
  - defekt discovery rate, defekt removal (zpracování, trendy)
  - průměrná doba opravy
## Jak měřit
- ukazatele sami o sobě k ničemu  měření jako proces
  - odhalování příčin, trendy, statistiky
- přístup k měření – ve firmě
  - proč měřit
  - jak s daty pracovat
- přístup k měření – pro projekt
  - co měřit
  - jak měřit
  - jak se zachovat, když to vyjde špatně
- techniky
  - GQM
  - zasévání chyb
## Nástroje pro měření
- spreadsheet, kalendář
- bug tracker
- statsvn
- junit a cobertura
- databáze
## Plánování a řízení měření
- oraganizational focus jako východisko
  - management musí chtít evidence-based process
- plán měření
  - proč měřit, co měřit, jak měřit, jak s daty pracovat, jaké akce provádět s výsledky
  - definice metrik, jejich význam a zpracování
  - způsob získání dat – příprava nástrojů
- sledování projektu a produktu
  - automatické získávání a vyhodnocování
  - sledování
  - korektivní akce
- komplexní přístup – program měření
- agile přístup – měření za pochodu
Přednáška 5 – fáze předání produktu (Transition)
## Přehled a cíle
- hotová beta verze  dát produkt k dispozici uživatelům
  - triviální až extrémně složitá fáze
- fine tuning a dodávka
- na konci fáze předání by měli být splněny milník LCO  význam vize
- uzávěrka projektu
Přednáška 5 – fáze předání produktu (Transition)
## Přehled a cíle
- hotová beta verze  dát produkt k dispozici uživatelům
  - triviální až extrémně složitá fáze
- fine tuning a dodávka
- na konci fáze předání by měli být splněny milník LCO  význam vize
- uzávěrka projektu
## Charakteristiky fáze
- počet a povaha iterací různé
  - online služba
  - malý krabicový produkt
  - nová verze systému řízení rozvodové sítě
- možný současný / následný náběh nového cyklu
- legislativní a technické důsledky
  - záruka, servisní smlouva, podpora a údržba
## Průběžné nasazování
- varianta celého vývojového procesu, nikoliv fáze předání
- kontext = webové systémy a služby
  - rychlé zpřístupnění nových funkcí a oprav koncovým uživatelům
- postupy a nástroje
  - průběžná integrace, plně automatizované testy
  - paging environment, automatizace nasazení
  - proces schvalování
  - DevOps
## Příprava release
- nutné vs. obvyklé aktivity
  - field testing a korekce
    - konfigurace, použitelnost
    - pokud funkčnost pak je problém
  - konverze dat
  - příprava překlopení (cutover)
  - školení uživatelů
- pečlivost a příprava
## Akceptační řízení
- formální odsouhlasení dodávky zástupcem uživatele
  - produkt a doprovodné materiály splňují požadavky
  - bylo dosaženo cílů vytyčených v plánu projektu
- následuje po úspěšných uživatelských testech produktu
- role
  - zástupce zákazníka
  - project manager, vedoucí týmů / oddělení
- podklady
  - iterativ asessment
  - výsledky testů a dalších QA aktivit
  - prohlášení o ukončení přechodu na nový systém
- výsledek
  - akceptováno vs. s výhradami vs. neakceptováno
  - zákazník přebírá produkt do vlastnictví
## Uzávěrka projektu
- formální ukončení projektu, shrnutí zkušeností
  - zcela poslední iterace projektu
- interní audit konfigurace
  - kontrola úplnosti baseline (release)  fyzický audit
  - kontrola správnosti baseline  funkční audit
  - soupis chybějících prvků, neotestovaných funkčností, nefunkčních částí, neuzavřených change regestů  opravy
- post-mortem review
  - pouze na základě analýzy našich nedostatků se můžeme naučit dělat lépe
  - faktory – dokumentace, komunikace, věcnost
  - možný postup – dotazník  data projektu  meeting a debata v týmu  data a příčiny  reporty
## Nejdelší období životního cyklu SW
- produkce – udržení užitečnosti a efektivity
- podpora – support
## Provoz a údržba produktu
- operations a support
  - zajištění provozu produktu, monitoring sítě, zálohování
  - pomoc uživatelům, analýza problémů, reporty chyb a rozšíření, nasazení oprav
- spolehlivost a dostupnost
  - důsledky na reálný čas pro odstávku
## Vyřazení produktu
- odebrání z provozu a nahrazení novým
- důvodem je neúdržba, zastaralost, nepotřeba, náhrada novým
- aktivity
  - analýza vazeb na ostatní systémy
  - určení strategie a postupu vyřazení + nahrazení
  - testy, aktualizace dokumentace
  - migrace dat, uživatelů
  - archivace dat, kódu, dokumentace
  - vypnutí přístupu a konektorů
  - odstranění systému
## Disciplíny pro enterprise kontext
- enterprise administrative
  - jak organizace vytváří, udržuje, spravuje a uvádí do provozu své assets
  - zajištění provozu systémů, dat, informací a bezpečnosti
- enterprise architecture
  - definuje celkové prostředí, do kterého zasahují jednotlivé produkty – zachycení cross systém aspektů
  - technické a organizační rámce, síťové prostředí, konfigurace, podpůrná infrastruktura  omezení architektury systémů
- business modeling
  - porozumění stávajícím (nezměněným) cílům, hranicím, procesům a strukturám organizace zákazníka
  - význam pro BPR, potřeba hlídat rozsah
- software process improvement
  - podpora analýzy, vytváření a používání sw procesů vedoucích k efektivitě
  - agile – průběžná aktivita (retrospektivy)