Přednáška č. 2 – Iterativní vývoj softwaru

SCRUM

Kontext iterace v procesu vývoje

Evoluční a adaptivní vývoj softwaru

- evoluční

  - znalosti o požadavcích, návrhu, odhadech a plánu se vyvíjejí a zpřesňují v průběhu projektu

  - míra změny většinou klesá s postupem projektu s iteracemi

- adaptivní

  - zdůraznění procesu učení

  - zpětná vazba od uživatelů

  - empirický proces

Charakter iterací dle fáze projektu

- základní schéma je pevné, mění se činnosti a artefakty

- zahájení (inception)

  - analytické činnosti, tvorba vize a validace zákazníkem (1-2 iterace)

- projektování (ellaboration)

  - analytické a designérské činnosti, ověřování prototypy, implementace (2+ iterací)

- konstrukce (construction)

  - designérské a programátorské činnosti, změnové řízení, testování a ověřování (N iterací)

- nasazení (transition)

  - integrační a konzultační činnosti, ověřování provozem, vytvoření uživatelské podpory (1-2 iterace)

Význam meziproduktů

- deskriptivní metodiky

  - artefakty jsou cílem (výsledkem) fáze (iterace) projektu

  - důsledek: review  podpis změnové řízení

- agilní přístup

  - artefakty jsou prostředkem (cíl = smysluplný stav, přírůstek produktu)

  - důsledky

    - forma, obsah artefaktů (dress code) pomocí šablon (RUP)

    - artefakty živé během celého projektu

    - výběr podle fáze a iterace

Přednáška č. 3 – Fáze Inception (zahájení)

Přehled a cíle

- nápad  nabídka  poptávka  formování vize (kontraktu)  zahájení projektu

- cíl fáze

  - vize produktu – co se má vytvořit

  - business case – vyplatí se projekt a proč

  - technický koncept – ověření proveditelnosti projektu

Klíčové disciplíny a aktivity

- rozsah a hranice projektu

- návrh ceny a harmonogramu práce

- klíčové funkcionality (případy užití – use cases) a omezující podmínky

- koncept technické architektury

- ověření proveditelnosti

- určení rizik projektu

- příprava prostředí projektu

- akceptační kritéria

Charakteristiky fáze

- důležitá je hlavně pro nově začínající projekty

- pro pokračující má význam znovu-ověření předpokladů a odhadů projektu

- počáteční chaos  důsledky pro plánování iterací

- význam business modelování a komunikace

Požadavky

- sběr požadavků a analýza (co se vlastně chce)

  - pochopení problému

  - model reálného/projektovaného světa

  - podklady – realizace a plán

- návrh, jak to realizovat

- úrovně detailu

  - zahájení projektu – klíčové, obrysy

  - projektování – podstatné, úplnost

  - konstrukce – podrobnosti

Lidé v analýze

- zákazník

  - externí, interní, doménový expert

- zainteresovaný hráč (stakeholder)

  - ředitel, investor, daňový poplatník, standardizační orgán

  - vliv na úspěch projektu

- analytik

  - zprostředkovatel mezi zákazníkem a programátory

  - co umí

    - komunikační schopnosti, naslouchání a pozorování

    - vedení schůzek, organizační

    - schopnost abstrakce, nadhled, tvořivost

    - detailní znalost problémové oblasti

    - psaný projev a schopnost modelování

Požadavky na software

- schopnost nebo vlastnost, kterou má program mít, aby jej uživatel mohl používat k vyřešení problému nebo dosažení cíle, který vedl k zadání tvorby programu, nebo aby splnil podmínky stanovené smlouvou, standardem, nebo jinou specifikací

- požadavky omezeny vnějšími podmínkami

- požadavkem není to, co uživatel nepotřebuje

Definice systému

- základní a stručný popis účelu projektovaného systému

- vyjádření cílu projektu

  - soulad mezi zákazníkem a dodavatelem

  - zabránit divergování a změnám během vývoje

  - prevence nárůstu požadavků (feature creep)

- stupnice pro zhodnocení úspěšnosti projektu

Stručný popis problému

- 25 slov na 1 odstavec

  - k čemu má systém sloužit

  - jaké informace bude udržovat

  - kdo ho bude používat

  - co přinese a čemu pomůže

- Tisková zpráva

  - jak si představujeme výsledné řešení

- Šablona RUP

  - problém (co)

  - postihuje (koho)

  - vede to k (důsledky)

  - řešení je (cílový stav)7

Kontextový model

- Zobrazení stavu systému s ostatními (okolními) entitami

  - systém jako černá skříňka

  - aktéři / stakeholdeři

  - ostatní systémy

- Rozsah systému

- Rozhraní na okolí

  - HCI, API, data

Vize produktu a rozsah projektu

- popis cíle, který má vzniknout (výsledný produkt – popis)

  - klíčové, esenciální, vysokoúrovňové požadavky

  - problém za problémem

- související artefakty

  - business case

    - proč to vlastně chci

    - zdůvodnění výhodnosti – návratnosti projektu

  - požadavky

    - co to má vlastně dělat

Požadavky pomocí UML

- Popis požadavků na vnější funkčnost systému

  - jací uživatelé k němu přistupují

  - co pro ně systém dělá

  - jak systém zpracovává požadavky

  - kde je hranice systému (co vlastně řešíme)

- Pomůckou je 4+1 kategorie

  - jaké informace systém obsahuje, udržuje

  - jaké funkce poskytuje uživatelům

  - jaké analýzy dat provádí

  - jaké jsou interakce s jinými

  - pro každý druh příslušné vlastnosti (aspoň seznam)

  - +1 je not this time, až příště, doplňková funkčnost

- Modelem jsou aktéři a případy užití

  - kontext, primární funkčnost

  - další iterace, podružná funkčnost

Aktér

- uživatel nebo jiný systém, který náš systém používá nebo bude používat

  - typový uživatel – vně systému

  - spouští dané případy užití

  - primární a sekundární aktéři

- popis

  - název role, nikoli jména

  - jak používá systém a k čemu ho používá

  - seznam cílů

- vazby mezi aktéry jsou generalizace – hierarchie rolí

- jak je najít

  - odrážejí způsoby používání aplikace

  - jsou podstatní pro určení hranice systému

- vytřídit primární a sekundární

- uvnitř systému a not this time

- některé budou nalezeny až později

Případy užití

- sekvence akcí, které systém provádí na základě vnějšího podmětu (aktéra) a vedou k výsledkům viditelným pro některé aktéry

- jak je najít

  - dialogy aktér – systém

  - začíná se aktéry

    - popis problému od 1. aktéra

    - seznam cílů a potřeb – případ užití

    - hlavní akce, které provádí?

    - jak vkládá a získává informace?

    - potřebuje vědět o  stavu systému?

Agilní specifikace požadavků

- cílem je říci, že produkt by měl umět něco

- ne funkce něco vypadá tak a tak

- podpořit (podnítit) budoucí diskuzi o detailech

Vývoj use stories

- počátky projektu a dosud neanalyzované oblasti

- (vize)

- feature

  - minimal marketable = repase level

  - pracnost > 3 iterace

- epic

  - větší funkcionalita

  - pracnost > 1 iterace

  - má akceptační testy

- user story

  - sada = theme

Glosář

- seznam důležitých pojmů

  - klíčové

  - nejasné

  - sporné

- stručný, všemi odsouhlasený popis

  - společný slovník

  - prevence nedorozumění

- formát různý

  - word, excel, DB

Doménový model

- popis struktury problémové oblasti

  - základní abstrakce používané v oblasti aplikace

  - názvy, vzájemné vztahy a vlastnosti

  - jakým postupem je získáme

  - podle čeho si máme vymyslet třídy pro realizaci

- východiskem je glosář

- model – doménové objekty – diagram tříd

- prvky

  - objekty – třídy

    - věci, které se vyskytují v problémové doméně

    - klíčové pro fungování systému

    - systém udržuje informace

  - podstatné aspekty

    - terminologie uživatele, pojmy  názvy tříd

    - jen základní obrysy

    - vztahy mezi třídami (vazby, kardinality)

    - nezávislost na implementaci

- jak najít doménové objekty

  - doménová analýza

    - konzultace

    - doménový expert

    - části systému podstatné z jejich pohledu

  - pomůžou

    - obrázky

    - pozorování práce

    - rozhovor s uživatelem

Fyzický rozsah systému

- Vztahy produktu a prostředí

  - porozumění run-time a fyzickému prostředí

  - charakteristiky a parametry – mimofunkční požadavky

  - odhad nákladů a podklad pro architekturu

- varianty

  - zelená louka – součást návrhu architektury

  - brownfield – nutná součást analýzy

Popis prostředí – diagram nasazení – mimofunkční charakteristiky

Způsoby získávání požadavků

- Neinteraktivní

  - studium dokumentace, hlášení problémů (bugtracking, support)

  - analýzy trhu

  - konkurenční systémy

- Interaktivní

  - rozhovory

  - pozorování, práce s uživateli

  - marketingové průzkumy, dotazníky

  - prototypování

Vývoj znalosti požadavků

Základní aspekty plánování

- plán je vždy nutný

  - termíny, harmonogram

  - pevné body

  - přiřazení zdrojů

- sledování plánu nutné vždy

  - kontrola postupu

  - reakce na změny

- způsoby plánování

  - prediktivní / adaptivní

  - rizika / priority / ROI…

Prediktivní plánování

- typické pro sekvenční postup

- WBS  PERT  Gantt

  - rozpis prací od začátku až do konce projektu

  - jasné milníky, jasné artefakty

- problém – velká míra nejistoty

  - neznalost odhadů v době, kdy jsou potřeba

  - požadavky se mohou měnit, takže i rozsah

- co s tím – zkušenosti, metriky, menší projekty

Adaptivní plánování

- detailně plánujeme jen to, na co máme data

- přesnější odhady a plán až po nějaké době

- plán na N+1 iteraci je zpřesněn z N iterace

- problém – náročnost a orientace

  - průběžné sledování a kvalitní management

  - zvenku může působit nesystematicky

- co s tím – globální pevní body plánu předem

Okamžiky pro plánování

- Na počátku projektu

  - hlavní cíle, hrubé odhady  pracnost, čas a zdroje = cena

  - globální řízení projektu

- Na začátku každé iterace

  - seznam aktivit a úkolů

  - odhadování pracnosti, jak času, tak zdrojů

  - řazení a vyřazení dle priorit

  - aktualizace plánu projektu možná

- V průběhu iterace, se neplánuje, pokud to jde

Jak vybrat aktivity a termíny

- do kdy má být co hotovo

- řízení riziky

  - vyhodnocení rizikových faktorů projektu

    - neznámá funkčnost, použitelnost

    - designová/architektonická rizika, obchodní, legislativní

  - začít částmi funkčnosti/designu s nejvyšší mírou rizika

- řízení prioritami klienta

  - určení pořadí výstupů je na zákazníkovi

    - množství omezeno časem

    - iterativní přístup umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby

  - začíná se částmi s největším významem pro zákazníka

Rizika

- přímá

  - projekt má velkou míru kontroly

- nepřímá

  - projekt má nízkou míru kontroly

- risk magnitude – klasifikace rizik

  - pravděpodobnost výskytu

  - dopad na project (na jeho zpoždění)

Priority v procesním plánování

- cílem je minimum nepoužívaných funkčností a vlastností systému

- přístup a techniky

  - vize produktu jako benchmark

  - plán na krátkou dobu

  - úrovně priorit – MoSCoW, RFC 2119

  - indikace důležitosti

Určování pracnosti

- klíčová součást plánování

- faktory jsou dopad, čas, rozsah, kvalita

- metriky

  - člověko-hodiny

  - obtížnost

  - story points

- práce s časem – znát úvazek lidí a efektivitu procesu

  - ideální inženýrská hodina vs. režie

  - optimismus vs. pesimismus dle role

Dokumentace plánování

- Podklady

  - rozpad prací

  - zdroje a jejich alokace

- Grafické nástroje

  - PERT graf – návaznosti a kritická cesta

  - Ganttův diagram – čas a zdroje

- Dokumenty

  - Vize a rozsah produktu

  - Plán projektu

  - Plán pro řízení rizik

  - Plán iterace

Tvorba globálního plánu projektu

- výchozím bodem je vize, vytváří se při fázi zahájení projektu

- odhadnutí pracnosti (rámcové)- člověko-měsíce, hrubé WBS

- definice milníků – po stupních přesnosti a míře rizika, vodopád po činnostech

- rozdělit projekt na oddělené fáze – určení cílů a výsledků (1…N iterací)

Odhadování pro plán projektu

- určit pracnost  čas a zdroje

- problém závazek vs. znalosti

- vstupní informace

  - rámcový rozsah – vize – množství funkcí a charakter

  - očekávaný termín a ceny – smluvní podmínky

  - dostupné zdroje – lidi a technika – šéf vývojářů

  - metriky – historické údaje, průběh projektu

- postupy

  - zkušenosti

  - občas nástroje Wideband Delphi

Plánování iterace

- Cílem je vybrat množinu úkolů z product backlogu pro iteraci do sprint backlogu

- Východiska – vize, plán, požadavky (DSP, product backlog)

Planning Meeting

- naplánování miniprojektu

- Cíle

  - co má být výsledkem iterace

- Určení / výběr požadavků

  - podmnožina DSP odpovídající cíli, úroveň případů užití

  - dosud získané informace o požadavcích (zohledňujeme priority)

- Zpřesnění požadavků, odhad pracnosti

  - obsah vybraných požadavků + Done

  - rozpad na úkoly (tasky)

  - Definiton of done

    - dodělej DoD

  - tasky

- Určení a commitment prací

  - co je nejdůležitější, co je reálné udělat  co teda bude uděláno

  - direktivní přístup, týmový přístup, planning game

- Vytvoření plánu

  - use case  task  sprint backlog

Obsah vybraných požadavků

- vyjasnění konkrétní funkčnosti pro realizaci

- pro plánování nutné odhady, pro ně detaily

- bereme z DSP, backlogu, Info od zákazníka, vize, architektura

Tasky

- konkrétní zadání pro členy týmu

- odvozeny z use case, user story

- forma je post-it, bugzilla

- konkrétní hodiny, max. 1 pracovní den

Odhadování pracnosti

- komplikací je, že neznáme a-priory dostatečně přesně

  - rozsah požadavků

  - míra přesnosti (nepřesnosti)

- Základem vždy forma Work Breakdown Structure + metriky

- Postupy

  - analyticky – WBS  pracnost, PERT  termíny

  - adaptivně – planning poker, wideband delphi

    - tým a zákazník

    - priority vs. odhady

    - commit

  - analogie – z předchozími projekty, historická data

  - odhadem

Sledování průběhu

- to je nutné

  - kvůli rozpoznávání blížícího se rizika

  - schopnost reagovat na změnu

- project cracking a oversight

  - odhadovaný vs. skutečně strávený čas

- metody

  - reporty – analytické nástroje

  - veřejně přístupný plán

  - komunikace - schůzky, XP role Tracker

Úpravy postupu

- výchozí zkušenosti

  - plán není nedotknutelný

  - ani krátkodobé se vždy nepovedou

- uvnitř iterace

  - vyjímečné stavy a jejich řešení

  - je to nutný?

- mezi iteracemi

  - ideální řešení na změnu

  - viz. retrospektiva iterace

Určení výkonnosti týmu

- globální řízení iterativního vývoje

  - chceme dosáhnout vize

  - umíme odhadovat víceméně pouze iterace

- zákazník se ptá, kdy teda bude hotovo?

- team velocity

  - kolik uživatelsky užitečné funkčnosti dokáže tým dát za iteraci

  - tým (lidi) + požadavky (pracnost) + plán (čas) + změny (realita)

  - průměrná, přibližná hodnota => 3 iterace

Přednáška č.3 – fáze projektu Elaboration (projektování)

Přehled a cíle

- zahájený projekt (vize)  sběr a analýza požadavků  návrh architektury technického řešení  ověření návrhu  příprava na vývoj

- rozumně kompletní DSP – všechny klíčové, kritické požadavky

- architektura – základní rysy  technického řešení

- infrastruktura – prostředí pro vývoj

Klíčové disciplíny a aktivity

- doladění vize

- sběr požadavků

- zpřesnění klíčových požadavků

- návrh architektury

- validace architektury

- výběr technologií a komponent

- ujasnění procesu

- příprava vývojového prostředí

- naplánování iterací pro realizaci

Charakteristika fáze

- důležitá pro nově zahajované a technicky složité projekty

- v pokračujících význam pro znovu ověřeníadekvátnosti řešení

- 1-2 hutné iterace

- význam klíčových rolí

  - analytik a architekt

Architektura systému

- Klíčové aspekty organizace

  - jak je systém členěn, jak něco dělá a proč to vlastně dělá

  - technologie

  - hrubé členění na subsystémy, závislosti a rozhraní mezi nimi

- aspekty prolínající celou implementací - konvence

  - jak systém navrhovat

  - vzory návrhu / implementace

  - mimofunkční aspekty

Kontext a principy

- Kontext (daný)

  - okolí systému  vazby a důvody pro rozhodnutí

  - stakeholdeři  úhly pohledu  aspekty architektury

    - logická struktura, procesní pohled, varianty nasazení, datová integrace, bezpečnost, provoz a podpora, provozní infrastruktura, rozhraní…

- Principy architektury

  - volí si vývojáři

  - efektivita

  - srozumitelnost

  - jednotnost

Výběr technologie a omezení

- programovací jazyk, databáze, knihovny

- použití frameworků a hotových komponent

  - rozhodnutí udělej nebo kup

- faktory, které omezují nebo ovlivňují vývoj softwaru

  - smluvní podmínky

  - standardy (i lokální)

    - viz Enterprise architecture

  - kontext

  - marketing

  - technické znalosti

Zdůvodnění architektonických rozhodnutí

- proč je právě taková

- architektonicky důležitá funkčnost

- vztah k omezujícím podmínkám

Architektonické struktury – části architektury

- co je významné a proč

- RUP koncept, 4+1 pohled

- Obecný koncept – lokalita změn

4+1 pohled

Logický pohled

- motivací je, že monolitická aplikace je nepřehledná

- subsystém – skupina souvisejících prvků implementace tvořící funkční celek

  - funkčně soudržné

  - často vázaná na jednoho aktéra

- balík

  - agregace prvků implementace – jmenný prostor

  - snaha o přehlednost a srozumitelnost

  - oddělení veřejných a privátních prvků implementace

  - členěno pro získání

    - přehled o systému

    - rozdělení práce mezi členy týmu

  - balíky se hierarchicky vnořují

  - třídy balíku

    - funkčně příbuzné, v jedné vrstvě aplikace nebo kdekoliv

Fyzický pohled

- motivací je, že monolitická aplikace je nepraktická

- subsystém

  - samostatná správa – nasazení, údržba, přístup

- modul, komponenta, knihovna

  - celek vhodný pro samostatný vývoj, nasazení a údržbu

  - snaha o REUSE – vísenásobnou použitelnost

  - důležité kvalitativní charakteristiky

    - pravidla – information hiding, open-closed princip

    - metriky – složitost, fan in/out

  - nutnost znát a spravovat závislosti

- moduly mezi sebou komunikují pomocí rozhraní

- komponentový přístup

  - dotažení modularity, zapouzdření a rozhraní do konce

  - komponenta

    - rohzraní rozdělena na poskytovaná a vyžadovaná  vazby

    - explicitní specifikace rozhraní a vlastností

  - technologie

    - portlety, OSGi

    - Spring, PicoContainer

    - částečně CORBA, EJB

Od logické struktury k fyzické struktuře

- realizace logické struktury se provádí v konkrétních technických artefaktech

- tyto je potřeba vytvořit

  - jednotlivci, týmy, projekty

  - technologické aspekty

  - vývojářská infrastruktura

  - alokace prvků logické struktury do vývojových projektů

- Logický pohled – subsystémy, balíky  diagramy tříd

- Vývojový pohled – projekty, adresáře, sestavení

- Fyzický pohled – moduly, komponenty, knihovny

Konvence a politiky

- architectural policies

  - obecná pravidla pro návrh libovolné části aplikace

  - musí je dodržovat všichni vývojáři

- použité návrhové vzory

- správa paměti

- synchronizace, transakce

- defenzivní programování

- dokumentace kódu

Procesní pohled

- struktura paralelizace v implementaci

  - procesy, vlákna  jak synchronizovat

  - komunikace synchronní a asynchronní

  - propustnost, škálovatelnost a odolnost

  - podpora – OS, jazyk, knihovny

- vazba na strukturu nasazení (DS)

- alokace aktivit do modulů implementace

- synchronizace, předávání artefaktů

Dokumentace architektury

- referenční architektura

  - kostra aplikace

  - dokument

    - RUP Artifact – Software Architecture Document

- modely

  - komponenty, třídy, balíky, interakce, stavový model

  - ad-hoc – visio, tabule

Vazby mezi pohledy

- dáno souvislostmi mezi prvky systému

  - vazba artefaktů a logických celků

  - vazba artefaktů mezi sebou

  - aktivita nebo pasivita artefaktů za běhu

  - nasazení artefaktů na provozní infrastrukturu

- dáno postupem tvorby

  - priorita funkčností a omezení rizik ovlivňují postup vytváření

  - závislosti artefaktů definují postup skládání

  - připravenost infrastruktury ovlivňuje nastavení

Kdy začít členit architekturu

- členění ovlivňuje plánování a postup prací

- standartní projekty

  - možno odhadnout nebo stanovit předem

- menší systémy

  - rozdělení na základě analýzy

- velké projekty (analýza trvá dlouho)

  - nahrubo předem  rozfázování prací včetně analýzy

  - vodítko  aktéři, znalost struktury fyzického systému, možnosti znovu použití, vývojové kapacity

  - přesně až během návrhu architektury

High-level architecture

- Základní hrubé členění celého systému

  - funkční subsystémy, vrstvy

  - vzájemné vazby

  - vazby na HW

  - vazby na okolní SW

  - důsledky na EFP

- Typické koncepty

  - vrstvy

  - filtry

  - služby

  - sdílená data

Vrstvená architektura

- delegování na podřízené

- komunikace se sousedy

- vrstvy například

  - prezentace

  - řízení

  - doména

  - business služby

  - technická infrastruktura

  - knihovní třídy

  - systémové třídy

- Klient-server

- Třívrstvé a vícevrstvé

  - oddělení prezentační, bussinsess logiky a datové části

Další architektonické styly

- SOA – Service Oriented Architecture

- Pipes and filters – kolona

- Blackboard

- Broker

- Map-Reduce

3 – vrstvý model (MVC)

- 3vrstvá architektura v malém

  - oddělení vrstev, které se nejčastěji mění

  - typicky UI

- Model-View-Controller

- Realizace pomocí tříd/objektů

  - hraniční – rozhraní

    - funkčnost přímo závislá na okolí

      - dialog s uživateli

      - komunikace s externími systémy

      - aktéři přistupují k systému pouze přes hraniční objekty

    - úlohy

      - prezentace a čtení informací

      - zapouzdření externích prvků

      - zpracování informací, jejich uchovávání

    - podle toho základní atributy a metody

    - objekty zřejmé z popisu rozhraní v případech užití

      - specifikace požadavků, znalost systému

      - odraz v prototypu

    - alespoň 1 hraniční objekt pro 1 aktéra

    - rozbor případů užití

      - vyznačení míst s rozhraním na systém

      - funkčnost závislá na podobě rozhraní

    - obvykle kombinace – konsolidace výsledků

  - řídící – mechanismy

    - stavové přechody, mechanismy (business rules)

    - funkčnost, která se může změnit nezávisle na datech

    - některé nelze nebo není dobré svázat s hraničními / datovými třídami

    - vyčlenění do speciálních tříd

    - vlastnosti

      - obvykle jen pro daný případ použití

      - poměrně malé, těžiště v několika metodách

    - najdeme v rozborech PU

      - transakční operace

      - izolace hraničních a datových objektů

      - zajištění komunikace mezi objekty

    - technika

      - pro začátek jeden PUjeden objekt

      - hledání typických chování

      - více různých  výroba dalších řídících

      - typické chování není  řídící objekt zbytečný

  - datové – perzistence údajů

    - zapouzdřují informace, které se delší dobu uchovávají

    - atributy

      - uchovává informace, jednoduché i strukturované

    - metody

      - funkčnost svázaná s přístupem k informacím

      - životní cyklus objektu, přístup k datům, zpracování dat

    - jsou zřejmé z výsledků analýzy

      - často doménové objekty

      - data vstupující do systému

    - rozbor případů užití

      - vyznačení dat používaných při zpracování

      - přímo svázané operace

      - zapouzdření do objektů

    - separovat společné vlastnosti  dědičnost

    - realizace v SQL… až později

  - navíc knihovní a systémové

    - realizace nízkoúrovňových úloh

      - komunikace, soubory, zobrazování

    - cílem reuse

      - znalost knihoven

      - namapování hraničních příp. datových tříd

Úvaha o strategiích alokace řízení

- hraniční vs. datové vs. řídící objekty

  - každý může mít řídící mechanismy

- cílem je minimalizace dopadu a lokalita změn

  - uživatelské / systémové rozhraní

  - reprezentace a předávání informace

  - malá změna požadavků  lokální změna implementace

- aplikace podle typu řízení

  - výpočetní a řídící systémy, dialogové, kombinované

  - vyvážené

Detailní návrh – design in a small

Zodpovědnosti a metody třídy

- cílem je interní funkčnost jednoznačně odvozená od vnější požadované

  - údržba

- rozbor případů použití

  - akce  zodpovědnost tříd

  - zodpovědnost  metoda

- jakmile potřebuji (zodpovědnost)

- jakmile je dost informací (metody)

Mechanismy spolupráce tříd

- mechanismy  více tříd pro realizaci jedné funkčnosti

  - ideálně – zobecnitelné

- využití návrhových vzorů

  - listener, strategy,…

  - návrh postupu předávání zpráv

  - soulad s architektonickými principy a pravidly

- mechanismy rámují jednotlivé zodpovědnosti

  - rozbor scénářů případů užití

  - správně identifikovat spouštěcí událost

Vztah případů užití

- scénář jednoho případu užití

  - popisuje konkrétní interakci instancí  mechanismy

  - generuje metody jejich tříd

  - model „Use Case Realization“

- soubor scénářů

  - vytváří celkový souhrn chování třídy

  - při vhodném výběru její úlohu  rozhraní

- výsledkem je tvorba nebo doplnění objektového modelu

  - třídy, metody, algoritmy, parametry

Stavové modely objektů

- přechody mezi stavy

  - na základě volání metod

  - podmíněné částmi interního stavu

- objekty řízené podněty

  - nezávislost na stavu – volání metod v libovolném pořadí

  - časté pro datové a servisní objekty

- objekty řízené stavem

  - stav určuje možná volání – pořadí metod tvoří protokol

  - přechody mezi stavy chráněné podmínkami

  - časté pro řídící objekty

Souvislost analýzy struktury a dynamických aspektů

- iterativnost – základní vlastnost objektové analýzy a návrhu

Nutnost konsolidovat model

- z analýzy scénářů

  - pohled na jednu roli třídy  některé metody třídy

  - ze souboru scénářů všechny metody třídy potřebné pro realizaci jednotlivých případů použití

- typicky práce více lidí a rozložená v čase

- výsledkem je nekonzistence rozhraní

  - názvy metod, syntaxe volání

  - duplikáty, podobnosti, rozpory v sémantice

  - příčiny: různé scénáře, různí autoři

Úpravy rozhraní a vnitřku tříd

- Konsolidace syntaxe a sémantiky tříd

  - komplementarita metod (create  destroy)

  - znalost domény a implementace  další atributy a metody

  - snaha o minimalitu  reuse

  - viditelnost vlastností (private, public)

- Následné zpětné úpravy scénářů

Úpravy celkového chování třídy

- role třídy (zodpovědnosti, mechanismy)  sady metod, rozhraní

  - diagram tříd, komponent, kompozitů

- postup implementačního mechanismu  pořadí volání metod, protokol

  - obvykle stavové modely

- dohromady kontrakt třídy

  - důležitá součást specifikace návrhu

Úpravy vztahů a modelu

- úpravy objektového modelu

  - vyhledání opakujících se prvků  rodičovské třídy

  - vyjasnění vztahů (asociace, agregace, kompozice)

  - nové řídící objekty, nové vztahy mezi třídami

- refaktoring

  - změna implementace bez změny funkčnosti

  - mění design za pochodu (v extrémním případě i architekturu)

  - podmíněno používáním automatizovaných testů

Rekapitulace návrhu a architektury

- známe skoro všechny detaily implementace

  - rozpracovaná funkčnost validuje architekturu

  - vazba na konkrétní technologie

  - vyřešená komunikace s okolním prostředím

  - struktura aplikace a rozhraní mezi částmi

  - používané konvence a návrhové vzory

- dál naprogramovat co zbývá a integrační testy

Detaily v UML modelu užití

Detailní analýza požadavků

- fáze projektování (rozpracování)

- známe

  - zadání a cíl projektu

  - přehled důležitých funkcí

  - možné zdroje problémů

- dále

  - doplnit detaily požadavků

  - nejít business mechanismy

  - vymyslet třídy pro jejich realizaci

Určení detailů případu užití

- najít všechny scénáře

  - vyjasnění nejednoznačností v zadání

  - detaily normálního průběhu

  - všechny alternativy

- určení výsledného stavu systému

- očekávání změn

  - primární a sekundární PU

  - společná funkčnost  vkládané a zobecněné PU

  - změny v aktérech, sekundární aktéři

Vztahy mezi PU

- Zdroje vztahů

  - z povahy věci, snaha o zobecnění

- zahrnutí jiného PU

  - rozšiřuje funkčnost, reuse vkládaného

  - kam vložit – uvést u vkládajícího

- rozšíření PU o jiný

  - původní průběh nezměněn

  - přidány nestandardní průběhy

  - kam vložit – uvést u vkládaného

- generalizace základního průběhu

  - specializované PU doplňují detaily

Výsledný model případů užití

- úplnost

  - všichni aktéři

  - popis

    - 20% případů na 99%

    - 60% na 60%

    - 20% na 1%

  - pozor na samozřejmosti a skryté požadavky

  - včetně technických PU a reuse scénářů

- přehlednost a srozumitelnost

  - rozložení diagramu, struktura modelu

  - hodně PU  package, více diagramů

- textové popisy

  - srozumitelné pro zákazníka

  - forma dokumentu – schvalování a kontrakt

Systémové sekvenční diagramy

- shrnují komunikaci aktér – systém

Forma user stories

- uchování

  - papír, bugzilla, excel, xplanner

- důležitá je flexibilita práce

- doplňující položky

  - priorita (MoSCoW)

  - důležitost (1…100)

  - pracnost (story points)

Dokumentace – způsob

- stejný – product backlog

Vlastnosti systému

- je třeba vědět nejen co, ale taky jak dobře

- mimofunkční požadavky

  - doby odezvy, spolehlivost, objemy

  - nutný doplněk požadavků na funkce

  - dopad na architekturu, implementaci (někdy významný)

FURPS+

- model třídění vlastností

  - funkcionalita, použitelnost, spolehlivost, výkon, podporovatelnost + omezení

- omezující podmínky

  - normy a zákony

  - obchodní pravidla

  - implementační omezení (technologie, rozhraní)

  - fyzické charakteristiky

Bussiness rules

- popis faktů o fungování bussiness logiky (know-how)

  - volně přiřazená k datům, procesu

  - často platná globálně v celém systému

- strukturální

  - jak se co z čeho tvoří

  - pravidla integrity systému

- chování

  - pre a post conditions

Procesní modely

- popis scénáře funkčnosti při složitém rozhodování

- když je text nepřehledný

- nadřazený proces dělený do funkčností (PU)

- notace

  - UML diagram aktivit

  - DFD

Chování aplikace

- typicky chování UI

  - správa dat, průvodci, přihlašování

  - náhradu modelu UI

- Prototyp uživatelského rozhraní

  - papír  PPT  Demo

  - reprezentace vnějšího rozhraní produktu nebo jeho části, v abstraktní či konkrétní podobě

    - podklad pro určování funkcí a ovládání aplikace

    - diskuze nad prototypem  korekce neshod v porozumění

  - diskuze k prototypování

    - jednoduchá testovací data

    - abstraktní podoba UI

    - řízený konečným automatem

  - kam s ním

    - vyhodit vs. uchovat

    - hraniční třídy pro objektový návrh

- stavový model

  - stav – obrazovka , krok průvodce, …

Formální metody

- matematický model chování aplikace

- dokazatelná

  - správnost, úplnost, bez rozporů

- specializované notace

  - Z,VDM, B-method

- nástroje…

Modelování datové části

Použití doménového modelu

- komunikace

  - dorozumění s klientem

- objektová analýza a návrh

  - s těmito třídami můžeme najisto počítat

  - analýza přidá zodpovědnosti, detaily vlastností a chování

  - návrh je transformuje a přidá implementační třídy

- datové modelování

  - doménový model  logický datový model

Datový model

- logický (konceptuální), fyzický

  - obvykle jeden z prvních nezávisle na OO technikách

Vývoj datových entit

- entita typicky prochází vývojem

  - životní cyklus

- model  stavový diagram

  - vazba na doménový / datový model

CRUD(L) matice

- cílem je vědět, kdo nebo co manipuluje s jakými údaji

- Create-Read-Update- Delete-List

- Úroveň detailu

  - analytická – uživatel, případ užití vs. informace

  - návrhová – třída, proces, funkce vs. tabulka

Přednáška 4. Fáze Construction (konstrukce)

Přehled a cíle

- známý cíl a technická architektura  dovyrobit produkt a ujasnit při tom zbylé / příslušné požadavky

- dosáhnout nasaditelných verzí co nejrychleji v co nejlepší kvalitě

- připravit nasazení do provozu

Klíčové disciplíny a aktivity

- zpřesnění požadavků

- úpravy návrhu

- vývoj a testování modulů

- ověření vydávaných verzí dle vize

- řízení zdrojů, dohled nad procesem

Charakteristiky fáze

- důraz na efektivitu a kvalitu

- obvykle 2 a více iterací

  - fáze krátká v integračních projektech

- klíčové role

  - tester, vývojář

  - technický manager / chase kontrol board

  - podpůrné

Výchozí problémy a motivace

- při vývoji produktu ve více verzích a nebo lidech je nutné zamezit zmatkům při

  - realizaci jednotlivých uživatelských požadavků

  - implementaci změnových požadavků přidávaných za pochodu

  - oprava chyb na různých verzích

  - provádění změn na jednom objektu (dokumentu, tabulce)

  - vytváření a označování spustitelné verze

  - zjišťování aktuálního stavu vývoje, nasazené verze

Konfigurační management

- proces identifikace a definice prvků systému

- řízení změn těchto prvků během životního cyklu

- zaznamenání a oznamování stavu prvků a změn

- ověřování úplnosti a správnosti prvků

- IEEE-Std-729-1983

- SCM – software configuration management

Prvek konfigurace

- konstituující složka systému

  - zdrojový soubor, model, knihovna, dokument, skript, spustitelný soubor, testovací data

- ve správě SCM

  - ví se o jeho existenci, vlastníkovi, změnách, umístění v produktu

  - atomický z hlediska identifikace a změn

  - jednoznačně identifikovatelný

    - typ prvku

    - označení projektu

    - název prvku

    - identifikátor verze

Konfigurace

- SW konfigurace

  - sestava prvků konfigurace reprezentující určitou podobu daného SW systému

  - musí tam být vše, co je potřebné k jednoznačnému opakovatelnému vytvoření příslušné verze produktu

    - překladače, build skripty, inicializační data, dokumentace

  - může být jednoznačně identifikovatelná

- Konzistentní konfigurace

  - její prvky jsou navzájem bezrozporné

  - zdrojové soubory jdou přeložit, knihovny přilinkovat

  - těsná souvislost SCM a QA

Popis konfigurace

- struktura produktu jako množiny prvků a jejich vzájemných stavů

- prvek  výsledek SW procesu

  - různá granularita a reprezentace

- vztahy

  - celek-část, master-dependent  určují strukturu a závislosti

  - zdrojový-odvozený  určují způsob produkce – build produktu

Úlohy SCM

- určení a správa konfigurace – CFG identification and control

- zjišťování stavu systému – status accounting

- správa sestavení a koordinace prací – repase management

Aktivity SCM v cyklu vývoje

- správa změn

- identifikace a správa verzí

- sestavení

Správa změn

- jak zvládat množství požadavků na úpravy produktu? jak poznat, že jsou vyřešeny? jak dohledat, co bylo změněno?

- nutný striktní postup akcí

  - vyřešení prioritních, udržení konzistence a stability

  - informovanost o změnách, prevence duplikování práce

- význam ve všech fázích ŽC

  - evidence požadavků během jejich sběru

  - přiřazení příslušné práce během vývoje

  - hlášení a opravy nalezených chyb při testování

  - úpravy produktu během provozu a údržby

Ticket, požadavek na změnu

- hlášení problému (bug report), feature regest – popis nalezeného nebo požadovaného vylepšení

  - někdy obecně ticket

  - strukturovaný dokument, obvykle v ALM nástroji

  - zdrojem jsou QA aktivity, uživatel, marketing

- požadavek na změnu (chase request) – popisuje změny, které se mají provést na prvku (prvcích) konfigurace

- často spojován do formy jednoho dokumentu

Hlášení projektu – detaily

- při vytvoření

  - nutné náležitosti (id, autor, datum)

  - co nejpřesnější popis

    - jak chyba vznikla

    - jak jí reprodukovat

  - screenshot, vzorek dat

  - závažnost, priorita

  - konfigurace daného SW a systému (OS, knihovny,…)

    - identifikace verzí

- při vyhodnocení

  - závažnost, priorita

  - odhad pracnosti (přímé – kód, návazné – doc)

  - komponenta, verze

  - závislosti

  - zodpovědný vývojář

- po uzavření

  - shrnutí a zdůvodnění

  - skutečná pracnost

  - výsledná revize souborů / aplikace

Akce při zpracování požadavku

- vytvoření a přijetí

  - přidělení ID

- vyhodnocení

  - možná řešení, odhady pracnosti a dopady

  - doplnění popisů, metadat

- rozhodnutí

  - způsob vyřízení (vyřešit – odmítnout – duplikát – odložit)

  - závažnost, priorita

  - naplánování a přidělení

- zpracování

  - příslušné požadavky na změny

  - komentáře, diskuze, související sady změn (commity)

- uzavření

  - build – ověření konzistence a verzování, merge

  - informování zadavatele hlášení a další zájemci

Případy nouze

- kdy porušit pravidla

  - marginální oprava těsně před repase

  - vyřešení problému u zákazníka

- pravidla pro porušování pravidel

  - jasný přínos výjimky

  - nekamuflovat

    - každý musí vidět, že nebyl dodržen standardní proces

    - zdůvodnění, proč se tak stalo

  - zpětně zdokumentovat provedené akce

  - opakované porušení musí vést k úpravě procesu

Change control board – CCB

- skupina členů projektu, která má zodpovědnost za změnové řízení

  - vyhodnocování a schvalování hlášení problémů

  - rozhodování o požadavcích na změny

    - může významně měnit chod a podobu projektu

  - koordinace s vedením projektu

  - sledování hlášení a požadavků při zpracování

- složení

  - jedinec – vývojář, QA

  - tým - technické i manažerské role

    - vhodné, pokud má změna velký dopad

    - znalost účelu produktu

Souvislosti správy změn

- správa změn není izolovaná aktivita

- správa změn a řízení projektu

  - kritéria dodávky (repase management)

    - časový termín

    - funkčnost

    - kvalita dodávky

  - jak určit termín podle kvality?

  - konverguje nám iterace?

- správa změn a verzování

  - cílem je trasovatelnost

  - vyhodnocení požadavků, jaké verze se týká

    - uživatelská verze

    - interní verze

  - uzavření požadavků

    - do BT výslednou verzi

    - do správy verzí ID vyřešeného požadavku

  - vazba ticket-commit klíčová

- správa změn a požadavky

  - požadavek = feature request

  - workflow

    - vize

    - požadavky  DSP

    - feature request  bugtracker

    - (testy)

    - bug report a nebo re-open feature request

  - flexibilita, souvislost s plánováním

- správa změn a údržba

  - provoz produktu (uživatelská podpora)

    - vs. aktivní vývoj

    - nutná o to větší pečlivost při úpravách

  - hlášení problému

    - oprava

    - garance, servisní smlouva  více práce

  - požadavek na vylepšení

    - ihned  více práce

    - naplánovat do přírůstku

Systémy pro správu změn

- BT – bug trackery

  - flyspray, mantis, bugzilla

  - jednoduché, snadná instalace, informace emailem, webové rozhraní

- ALM – aplication lifecycle management

  - redmine, RTC

  - velké projekty, konfigurovatelné

Správa verzí

- udržení přehledu o podobách prvků konfigurace a konfigurací

- verze – jedna konkrétní podoba prvku nebo konfigurace

  - podoba  druh verzování

  - co je verzováno  granularita

  - jak je verze určena  typ

- nástroje jsou úložiště a verzovací systém (VCS)

Určení konkrétní verze prvku

- základní druhy verzí

  - historická podoba  revize (Word 6.0)

  - alternativní podoba  varianta (Word pro Mac)

- verzování podle stavu

  - identifikují se pouze podoby prvků

  - výsledná verze vznikne vhodným výběrem

- verzování podle změn

  - identifikují se změny prvků – changesety

  - výsledná verze vznikne aplikací změn

Granularita verzování

- verzování komponent

  - jednotlivé prvky samostatně

  - konfigurace nemá verzi

- úplné verzování

  - verzi má celá (sub)konfigurace

  - indukuje verze prvků

- produktové (uniformní) verzování

  - struktura (sub)konfigurace a systém verzování nezávislé

  - výběr verze indukuje prvky konfigurace

Identifikace konkrétní verze

- extenzionální

  - každá verze má ID

  - jednoduchá implementace

  - problémy při větším počtu verzí

  - naprostá většina CVS

- intenzionální

  - verze popsána souborem atributů

  - nutné pro větší prostory verzí

  - potřeba vhodných nástrojů

Nástorje pro verzování

- úložiště (DB projektu, repozitář)

  - sdílený datový prostor, kde jsou všechny prvky konfigurace

  - centrální místo

  - všechny prvky ve všech verzích

- nutný řízený přístup (konzistence)

- vision kontrol systém (VCS)

  - sada nástrojů pro práci s úložištěm

Práce s úložištěm

- základní operace

  - vytvoření

  - inicializace

  - check out

  - Check in (commit)

  - branch + merge

  - tag

  - zjišťování stavu

- přístup zamykání při CI/CO

  - read-only pro všechny

  - pesimistický

    - read-write jen pro pověřeného

  - optimistický

    - read-write pro všechny ,řešení konfliktů

Centrální vs. distribuovaný vývoj

- je tým geograficky distribuovaný? v čase distribuovaný? potřebují členové pracovat online a synchronizovat? musí existovat jedna sdílená pravda? chci snadný fork projektu?

- možnosti

  - centrální úložiště

  - privátní větve

  - distribuovaný verzovací systém

- typické přístupy

  - CVS, Subversion vs. GIT, RTC

  - unikátní ID commitu, HEAD vs TIP

- vede na různé způsoby práce

- centralizovaný

  - update

  - commit

  - online přístup, zodpovědnost

- distribuovaný

  - fetch, update, commit, cleanup

  - push

  - znalosti a disciplína, rozlišení zdrojového úložiště

  - poskytuje variabilitu procesu

Pracovní prostor

- workspace – soukromý datový prostor, v němž je možno provádět změny prvků konfigurace, aniž by byla změněna oficiální verze

  - vývojářský soukromý

  - integrační sdílený

- zpřístupnění úložiště pro práci

  - clone

  - checkout

Pravidla na codeline

- policy – pravidla práce

  - klíčová součást

  - odlišení různých codelines

    - typ prací

    - očekávaná kvalita kodu

    - pravidla/akce před commitem, po checkout…

    - jak a kdy, ci, co, merge, branch

    - přístup pro osoby a skupiny

    - kam exportovat změny, odkud importovat

    - doba platnosti či podmínky odstavení

Delta, diff

- množina změn prvků konfigurace mezi dvěma po sobě následujícími verzemi

  - přidání sekce kontext produktu do DSP

- v některých systémech jednoznačně identifikovatelná

- changeset – delta + důvod

- diff a patch

  - rozdíl mezi verzemi

  - aplikace rozdílu na verzi

Tag, baseline

- tag, label

  - označení konfigurace symbolickým jménem

- baseline

  - konzistentní konfigurace tvořící stabilní základ pro produkční verzi nebo další vývoj

  - stabilní je vytvořená, otestovaná, schválená managementem

  - změny prvků baseline jen podle schváleného postupu

- při problémech návrat k tag, baseline

Význačné baseline

- interní release - iterace

- milníky projektu

  - jednotlivé fáze životního cyklu

    - vodopád, spirála, iterativní

  - alfa verze – všechny featury, interní testování

  - beta verze – testování u vybraných zákazníků

- finální repase produktu

  - verze dodaná zákazníkovi na trh

Paralelní práce na stejné konfiguraci

- důvodem jsou velké úpravy, repase, spekulativní vývoj, varianty

- cílem je vzájemná izolace paralelních prací tak, aby ukládané změny během nich neovlivnily ostatní

- cena za izolaci - řešení konfliktů

Větvení a spojování

- Kmen (trunk, master) – hlavní vývojová linie

- Větev (branch) – paralelní vývojováý linie

  - operace vytvoření větve (branch-off, split)

- Spojení (merge) – sloučení změn na větvi do kmene

  - slučuje se delta od branch-off nebo posledního merge

  - řešení konfliktů – automatizace dobrá, ne vždy možná)

  - 2-way 3-way merge

Graf verzí

- historie vývoje konfigurace

- zobrazení vazeb mezi verzemi

  - uzly – verze, hrany – vazby verzí

  - grafická podoba codeline

Postupy při verzování

- check-out výchozí verze

- vývoj (kmen, větev)

- lokální testy a opravy

- check-in – merge nově větve

- integrační testy a opravy

- tag (příp. nová baseline)

Nástroje pro verzování

- ruční verzování

- základní – správa verzí souborů

  - centrální úložiště

  - ukládání všech verzí v zapouzdřené formě

  - rcs, cvs, subcversion

- distribuované

  - více úložišť, synchronizace

  - flexibilnější postupy

  - SVK, GIT, Mercurial

- Pokročilé – integrace do CASE

  - konbinace ext a int verzování

  - automatická podpora pro ci/co prvků z repa do nástrojů

  - Adele, ClearCase

Co má nástroj umět

- operace s úložištěm

  - ci, co, add, rename, move, import, export

  - stav prvků, diff, historie změn

- verzování

  - ci, co, data, revize

  - branch, merge, značkování

- podpora týmu a procesu

  - vzdálený přístup

  - konfigurovatelné  zamykání a přístupová práva

  - automatické oznamování

  - spouštění skriptů při operacívh

  - integrace do IDE, řádkové a webové rozhraní

RCS – Revision Control Systém

- správa verzí pro jednotlivé textové soubory

  - UNIX, Widle, DOS

- ukládá do foo.c v souboru

  - historie změn v textu souboru

  - autor, datum čas

  - textový popis změny zadaný uživatelem

  - další informace

- používa diff(I) pro úsporu místa

  - poslední revize uložena celá

  - předchozí delta vygenerované

- funkce

  - zamykání souborů

  - symbolická jména revizí

  - možnost větvení a spojování změn z větví do kmene

- složky (utility) z příkazové řádky

  - ci, co, rcs, rlog, rcsdiff, rcsmerge

CVS – Concurent Versioning Systém

- práce s celými konfiguracemi najednou

- sdílené úložiště + soukromé workspace

  - lokální nebo vzdálené úložiště

  - zjišťování stavu prvků, rozdílu oproti repu

  - možnost definice obsahu a struktury konfigurace

  - triggery

  - vše co umí rcs

- free software

  - původně nadstavba rcs

  - příkazová řádka, grafické nadstavby

  - integrace do mnoha IDE a CASE nástrojů

SVN – Subversion

- následník CVS

- bez omezení předchůdce – přejmenování, verzování adresářů, atomický commit, http přístup

- nové možnosti – binární diff, meta-data, DAV – abstraktní síťová vrstva, čisté API

- způsob práce a příkazy podobné CVS

- identifikace verzí

  - číslují commity

  - není koncept značek jako CVS

- obecná operace copy

  - kopíruje jednu část úložiště na jinou část

  - význam kopie dle potřeby

    - značky

    - vytvoření větve

- doporučená struktura úložiště

  - oddělená adresáře pro kmen

  - větve a značky

GIT

- distribuovaný verzovací nástroj

- repositury

  - master, lokální

  - origin

- operace

  - clone, push, pull

  - rebase, revert, cherry-pick, stash

GitHUb

- nadstavba GIT

- hosting úložišť, jednoduchý project management

- social coding

  - snadné řízení příspěvků – pull request

Řízení sestavení

- aktivity provádějící transformaci zdrojových prvků na odvozené

  - zejména sestaven celého produktu

- vytvoření systematického a automatizovaného postupu

- pojmy

  - build – proces a vytvoření částečné nebo úplné podoby aplikace

  - zdrojové a odvozené prvky konfigurace

Postup při vytváření sestavení

- build process

  - míra formálnosti a preciznosti

- kroky

  - příprava

  - check-out

  - preprocessing, překlad, linkování

  - nasazení

  - spuštění

  - testování

  - značkování

  - informování

Součásti prostředí pro sestavení

- pravidla (nemenit)

  - vývojová linie

  - součást a vlastnosti sestavení

- skripty

  - check-out, značkování, check-in

  - preprocessing, překlad, linkování

  - informování vývojářů, tvorba statistik

  - vytvoření distribuční podoby (packaging)

- vyhrazený stroj (workspace)

  - build machine

  - zejména pro integrační a release sestavení

Typy sestavení

- co je použito pro sestavení

  - čas překladu vs. jistota správnosti

  - čistý

  - úplný

  - přírůstkový (inkrementální) build

- účel sestavení

  - lokální (neoficiální) komponenty povoleny

  - soukromý

  - integrační

  - release build

Vzory pro sestavení

- základní postupy

  - soukromé sestavení + sdílení součástí

  - integrační sestavení

  - release build

- podpůrné aktivity

  - kusovník a zapouzdřená identifikace

  - archivace prostředí

  - balení a distribuce

- obecný cíl

  - odchytit co nejdřív okamžik, kdy se to rozbilo

- QA-related postupy

  - zkouška těsnosti (smoke test)

  - regresní testy (regression test)

- typické workflow

  - daily build a smoke test

  - continuous integration

- obecný cíl

  - opakovatelná záruka dostatečné kvality

Soukromé sestavení

- spolehlivě ověřit, že jde produkt sestavit

- sestavit produkt v soukromém prostoru

Kusovník, archivace prostředí

- kusovník

  - kompletní seznam prvků sestavení

    - reprodukovat lze kdykoliv, kdekoliv

    - zejména při distribuovaném nebo jinak složitém buildu

  - samoidentifikující konfigurace pomůže

    - znalost verzí bez přístupu k verzovacímu systému

  - strojírenství, automatizace

- archivace prostředí

  - správa verzí objektů, které nejsou v úložišti

  - klíčové pro dlouho žijící SW

Release build

- význačé integrační sestavení – dodáno zákazníkovi

- náležitosti

  - revize/verze použité pro sestavení

  - datum vytvoření

  - identifikátor sestavení

  - další metadata

    - zodpovědná osoba

    - zdrojová značka konfigurace

    - jaými testy prošlo a výsledky

    - cesta k logům z překladu

  - marketingová verze

Základní struktury QA

- quality assurance

  - dobrý a dodržovaný proces

  - kontroly

  - statické ověřování

  - testování

  - metriky

- verifikace (bezchybný) a validace (správný) produkt

Testování

- ověření správné funkčnosti implementace

- úrovně testování

  - jednotkové  integrační  funkční  systémové

  - zátěžové, výkonnostní, bezpečnostní, instalační,

  - interní, akceptační

- techniky pro testování

  - white-box, black-box

  - výběr dat (hraniční podmínky, fuzzy testing…)

- automatizace

Statická kontrola kódu

- formální správnost, dodržování metriky, pravidel

- nástroje

  - překladač a jeho hlášení

  - C : lint

  - Java: pmd, findbugs, checkstyle

- postupy

  - programming by contract

  - review, párové programování

  - automatický build – výběr pravidel, průběžné úpravy

Smoke test (zkouška těsnosti)

- ověřit, že sestavení vytvořilo funkční produkt

  - samotný překlad a linkování nezaručí

  - kompletní testování trvá dlouho

- vytvoření testů ověřujících základní funkčnosti, bez nároku na kompletní otestování

  - odchytí nejkřiklavější chyby, odpustí drobnosti

  - automatizace – spuštění, vyhodnocení

  - spuštění při každém buildu

    - podle toho náročnost, rozsah

    - může být založena na testech modulů

    - přidání nových fcí a vlastností  nové testy těsnosti

Regresní testy

- zajištění, aby nové funkce a vlastnosti nezhoršili kvalitu kódu

  - prevence stárnutí kódu

  - vymyslet mechanismus, jak na vhodné testy

- ověřit build produktu pomocí testů, kterými již dříve prošel

  - indikátor existence systémových problémů

  - testování změn v integračních aspektech

  - spuštění při integračním sestavení, před velkými změnami

- dobrý zdroj testů – chyby objevené v QA, při validaci, zákazníkem

  - produkt selhal  napíšu test, který to dokáže  přidám do sady regresních

Měření kvality produktu

- pokrytí testy – kódu a požadavků

- charakteristiky defektů – hustota a výskyt

- kvalita zdrojového kódu

- junit  cobertura

  - zasévání chyb

Continuous integration

- dotažení do dokonalosti nebo extrému

- 1x denně  neustále

- klíčem je automatizace

  - co, ci, sestavení, testování oznamování

  - robot na spouštění

Nástroje pro podporu sestavení

- skriptovací jazyky

  - shell, perl, python, php

- buildovací nástroje

  - make, ant, maven, gradle

- verifikace

  - xUnit, jUnit, Selenium, testovací roboti

- proces sestavení

  - hudson/jenkins, cruisecontrol

Make – příklad závislostí mezi prvky

- build projektu na základě popisu závislostí typu zdrojový-odvozený

- pojmy

  - pravidlo

  - cíl

  - závislost

  - příkaz

- makefile

  - definice pravidel

  - příkazy pro překlad

Maven

- deklarativní build

- popis struktury projektu

  - project object model

  - komponenty, závislosti

  - paginy

- build automaticky

  - pro většinu jazyků a typů projektů předdefinované tasky - postup

  - získávání artefaktů  závislostí – úložiště centrální a lokální

Hudson/Jenkins/Travis

- automatický build a průběžná integrace

  - vyhrazený stroj

  - webovka

- spuštění buildu

  - post-commit hook, VCS pooling

  - upstream project

- konfigurace buildu

  - závisí na vlastním build nástroji

- informace

  - dashboard projektu, statistiky

  - drilldown (důvody neúspěchu, logy, konzole)

Měření v software

- k dosažení požadované kvality potřebujeme

- kvantitativní ukazatele

  - pomáhají nají slabiny  zlepšení

  - dávají přehled a kontrolu

  - kalibrují odhady

- Výhody

  - přesnost a dokazatelnost

  - možnost statistik a vizuální prezentace

- potřeba Organizational focus – záměr zlepšení kvality

  - vede k potřebě mít informace

Metriky

- metrika je měřitelná charakteristika nějaké entity

- měřený objekt – entita

  - produkt, proces

- rozměr

  - relativní nebo absolutní

- hodnoty

  - spojité, diskrétní, interval, výčet  operace

  - očekávané (min, max, avg), dosažené (dtto, trend)

Teorie měření

- metrika

  - získána na základě dat (primitivních metrik)

  - uvedena na stupnici – nominální, ordinální, intervalové, poměrné, proporcionální, poměrné, procentuální, míra

- platnost (validnost) měření

  - korelace, závislé a nezávislé veličiny

- spolehlivost měření

  - průměr, medián, odchylka

- chyby měření

  - systematické, nahodilé

Metriky SW produktu

- složitost, přehlednost

  - McCabe cyclomatic komplexity

  - fan-in, fan-out  stabilita

  - weighted method per class

  - lack of cohesion

- velikost

  - počet UC, funkčních bodů

  - LOC – Lines Of Code

- spolehlivost

  - MTBF = MTTF + MTTR

  - dostupnost [%] = (MTTF/MTBF) * 100

- kvalita (nepřímé metriky)

  - pokrytí testy – kódy, požadavky

  - charakteristiky defektů – hustota, výskyt

  - kvalita zdrojového kódu

- nástroje

  - PMD, FindBugs, Cobertura/Emma

  - IDE nástroje

Projektové a procesní metriky

- postup

  - pracnost

  - project velocity / burndown

  - burnup – sledování dostupných zdrojů

  - jitter – change requesty a jejich rozpracování, staff turnover, změny postupu / plánu

- kvalita

  - breakage – průměrná váha změny (LOC, CR)

  - pracnost celkem, přepočtená na CR

  - defekt discovery rate, defekt removal (zpracování, trendy)

  - průměrná doba opravy

Jak měřit

- ukazatele sami o sobě k ničemu  měření jako proces

  - odhalování příčin, trendy, statistiky

- přístup k měření – ve firmě

  - proč měřit

  - jak s daty pracovat

- přístup k měření – pro projekt

  - co měřit

  - jak měřit

  - jak se zachovat, když to vyjde špatně

- techniky

  - GQM

  - zasévání chyb

Nástroje pro měření

- spreadsheet, kalendář

- bug tracker

- statsvn

- junit a cobertura

- databáze

Plánování a řízení měření

- oraganizational focus jako východisko

  - management musí chtít evidence-based process

- plán měření

  - proč měřit, co měřit, jak měřit, jak s daty pracovat, jaké akce provádět s výsledky

  - definice metrik, jejich význam a zpracování

  - způsob získání dat – příprava nástrojů

- sledování projektu a produktu

  - automatické získávání a vyhodnocování

  - sledování

  - korektivní akce

- komplexní přístup – program měření

- agile přístup – měření za pochodu

Přednáška 5 – fáze předání produktu (Transition)

Přehled a cíle

- hotová beta verze  dát produkt k dispozici uživatelům

  - triviální až extrémně složitá fáze

- fine tuning a dodávka

- na konci fáze předání by měli být splněny milník LCO  význam vize

- uzávěrka projektu

Přednáška 5 – fáze předání produktu (Transition)

Přehled a cíle

- hotová beta verze  dát produkt k dispozici uživatelům

  - triviální až extrémně složitá fáze

- fine tuning a dodávka

- na konci fáze předání by měli být splněny milník LCO  význam vize

- uzávěrka projektu

Charakteristiky fáze

- počet a povaha iterací různé

  - online služba

  - malý krabicový produkt

  - nová verze systému řízení rozvodové sítě

- možný současný / následný náběh nového cyklu

- legislativní a technické důsledky

  - záruka

  - servisní smlouva

  - podpora a údržba

Průběžné nasazování

- varianta celého vývojového procesu, nikoliv fáze předání

- kontext = webové systémy a služby

  - rychlé zpřístupnění nových funkcí a oprav koncovým uživatelům

- postupy a nástroje

  - průběžná integrace, plně automatizované testy

  - paging environment, automatizace nasazení

  - proces schvalování

  - DevOps

Příprava release

- nutné vs. obvyklé aktivity

  - field testing a korekce

    - konfigurace, použitelnost

    - pokud funkčnost pak je problém

  - konverze dat

  - příprava překlopení (cutover)

  - školení uživatelů

- pečlivost a příprava

Akceptační řízení

- formální odsouhlasení dodávky zástupcem uživatele

  - produkt a doprovodné materiály splňují požadavky

  - bylo dosaženo cílů vytyčených v plánu projektu

- následuje po úspěšných uživatelských testech produktu

- role

  - zástupce zákazníka

  - project manager, vedoucí týmů / oddělení

- podklady

  - iterativ asessment

  - výsledky testů a dalších QA aktivit

  - prohlášení o ukončení přechodu na nový systém

- výsledek

  - akceptováno vs. s výhradami vs. neakceptováno

  - zákazník přebírá produkt do vlastnictví

Uzávěrka projektu

- formální ukončení projektu, shrnutí zkušeností

  - zcela poslední iterace projektu

- interní audit konfigurace

  - kontrola úplnosti baseline (release)  fyzický audit

  - kontrola správnosti baseline  funkční audit

  - soupis chybějících prvků, neotestovaných funkčností, nefunkčních částí, neuzavřených change regestů  opravy

- post-mortem review

  - pouze na základě analýzy našich nedostatků se můžeme naučit dělat lépe

  - faktory – dokumentace, komunikace, věcnost

  - možný postup – dotazník  data projektu  meeting a debata v týmu  data a příčiny  reporty

Nejdelší období životního cyklu SW

- produkce – udržení užitečnosti a efektivity

- podpora – support

Provoz a údržba produktu

- operations a support

  - zajištění provozu produktu, monitoring sítě, zálohování

  - pomoc uživatelům, analýza problémů, reporty chyb a rozšíření, nasazení oprav

- spolehlivost a dostupnost

  - důsledky na reálný čas pro odstávku

Vyřazení produktu

- odebrání z provozu a nahrazení novým

- důvodem je neúdržba, zastaralost, nepotřeba, náhrada novým

- aktivity

  - analýza vazeb na ostatní systémy

  - určení strategie a postupu vyřazení + nahrazení

  - testy, aktualizace dokumentace

  - migrace dat, uživatelů

  - archivace dat, kódu, dokumentace

  - vypnutí přístupu a konektorů

  - odstranění systému

Disciplíny pro enterprise kontext

- enterprise administrative

  - jak organizace vytváří, udržuje, spravuje a uvádí do provozu své assets

  - zajištění provozu systémů, dat, informací a bezpečnosti

- enterprise architecture

  - definuje celkové prostředí, do kterého zasahují jednotlivé produkty – zachycení cross systém aspektů

  - technické a organizační rámce, síťové prostředí, konfigurace, podpůrná infrastruktura  omezení architektury systémů

- business modeling

  - porozumění stávajícím (nezměněným) cílům, hranicím, procesům a strukturám organizace zákazníka

  - význam pro BPR, potřeba hlídat rozsah

- software process improvement

  - podpora analýzy, vytváření a používání sw procesů vedoucích k efektivitě

  - agile – průběžná aktivita (retrospektivy)